| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1479/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2021 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu

xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn dự án

Trạm bơm tiêu Ngọc Trì, huyện Lương Tài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét Báo cáo thẩm định số 405/BC-KHĐT.ĐTG ngày 22/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn dự án Trạm bơm tiêu Ngọc Trì, huyện lương Tài, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.

2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (thiết bị mới 100%).

- Gói thầu số 2a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 2.

- Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn, vật nổ.

- Gói thầu số 4: Trích đo bản đồ phục vụ giải phóng mặt bằng.

- Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình.

3. Giá gói thầu

- Gói thầu số 2 (gồm chi phí dự phòng): 64.697.463.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ, sáu trăm chín mươi bẩy triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng);

- Gói thầu số 2a: 66.368.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng);

- Gói thầu số 3: 782.870.000 đồng (Bẩy trăm tám mươi hai triệu, tám trăm bẩy mươi nghìn đồng).

- Gói thầu số 4: 248.697.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi bẩy nghìn đồng).

- Gói thầu số 5: 208.488.000 đồng (Hai trăm linh tám triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Giá các gói thầu được xác lập tại các Quyết định số 117/QĐ-BDA ngày 12/11/2021 (với các gói thầu số 2, 2a, 5), số 204/QĐ-BDA ngày 22/10/2020 (với gói thầu số 3) và số 90/QĐ-BDA ngày 18/6/2020 (với gói thầu số 4) của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.

4. Nguồn vốn:

- Vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020: 200.000.000 đồng (chuẩn bị đầu tư).

- Vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: Phần còn lại.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 3: Chỉ định thầu.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐCP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Gói thầu số 3: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 11, 12 năm 2021.

8. Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 2: Hợp đồng theo giá kết hợp trong đó: Phần xây dựng áp dụng hợp đồng đơn giá cố định; Phần thiết bị áp dụng hợp đồng trọn gói.

- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 2: 500 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 2a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 3: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 5: Theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm hiện hành.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Thông báo Kết luận số 93/TB-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vương Quốc Tuấn |
| --- | --- |