| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1511/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2021 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê

(đoạn từ cầu Trằm đến điều tiết Chì)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét Báo cáo thẩm định số 443/BC-KHĐT.ĐTG ngày 29/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ cầu Trằm đến điều tiết Chì), với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.

2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 5: Thi công xây lắp phần kênh chính và các công trình trên kênh chính đoạn từ K0-K5+267,3 và đoạn từ K9+100-K9+369

- Gói thầu số 5a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 5.

- Gói thầu số 6: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT cho gói thầu số 5.

- Gói thầu số 7: Trích đo bản đồ địa chính phần kênh chính và các công trình trên kênh chính đoạn từ K0-K5+267,3 và đoạn từ K9+100-K9+369

- Gói thầu số 8: Rà phá bom mìn, vật nổ.

3. Giá gói thầu

- Gói thầu số 5 (gồm chi phí dự phòng): 47.863.162.000 đồng (Bốn mươi bẩy tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 5a: 24.483.000 đồng (Hai mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng).

- Gói thầu số 6: 1.295.260.000 đồng (Một tỷ, hai trăm chín mươi năm triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Gói thầu số 7: 231.054.000 đồng (Hai trăm ba mươi mốt triệu, không trăm năm mươi tư nghìn đồng).

- Gói thầu số 8: 4.550.591.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm năm mươi triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Giá các gói thầu được xác lập tại các Quyết định số123/QĐ-BDA, số 124/QĐ-BDA, số 125/QĐ-BDA ngày 19/11/202 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.

4. Nguồn vốn:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng); dự kiến kế hoạch năm 2021: 26.158.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi tám triệu đồng).

- Ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu số 5, 6: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 8: Chỉ định thầu.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐCP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Các Gói thầu số 5, 6: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Gói thầu số 8: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 12 năm 2021.

8. Hình thức hợp đồng

- Gói thầu số 5: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 5: 500 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 5a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 6: Theo tiến độ gói thầu số 5.

- Gói thầu số 7: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 8: 104 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Thông báo Kết luận số 93/TB-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vương Quốc Tuấn |
| --- | --- |