| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 256/UBND-XDCB V/v thực hiện Dự án và điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000m3/ngày, đêm) và tuyến ống truyền tải | Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2025 |

| Kính gửi: - - - | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND: thị xã Quế Võ, huyện Tiên Du; Liên danh Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh và Công ty Cổ phần tập đoàn Long Phương. |
| --- | --- |

UBND tỉnh nhận được Công văn số 35/CV-NSBN-LP ngày 10/01/2025 của Liên danh Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh và Công ty Cổ phần tập đoàn Long Phương về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000m3/ngày, đêm) và tuyến ống truyền tải,

Để Dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu cấp nước an toàn cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- UBND thị xã Quế Võ, UBND huyện Tiên Du đẩy nhanh việc điều chỉnh hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2025; chuẩn bị sẵn sàng các            nội dung, phối hợp với Nhà đầu tư đẩy nhanh thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến ống truyền tải theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 17/02/2025;

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Chủ trương đầu tư theo quy định./.

(Gửi kèm Công văn số 35/CV-NSBN-LP)

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c); - Các Sở: Xây dựng, TN&MT; - VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB, NN.TN; - Lưu: VT. | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Vũ Huy Phương |
| --- | --- |