| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 663/UBND-XDCB V/v tháo gỡ khó khăn Dự án Trung tâm dịch vụ và phát triển nhân lực Bắc Ninh | Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2025 |

| Kính gửi: - - - - | Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị; Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô. |
| --- | --- |

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 200/SGTVT-QLCL ngày 16/01/2025; Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô INCOLAND (Nhà đầu tư) tại Công văn số 2811/2024/TTĐ-CV ngày 28/11/2024 về việc kiến nghị giải quyết các vướng mắc khó khăn của Dự án Trung tâm dịch vụ và phát triển nhân lực Bắc Ninh tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh (Dự án), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND thành phố Bắc Ninh rà soát, khẩn trương triển khai hoàn thành tuyến Đường H (tiếp giáp Dự án) đặc biệt là tại nút giao giữa Đường H và đường Lý Anh Tông theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai tuyến đường tiếp giáp Dự án (phía Tây Bắc và phía Tây Nam) theo đúng Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 phân khu số 13 (khu vực Vạn An – Khúc Xuyên – Phong Khê) nhằm đảm bảo các dự án tại khu vực lân cận có thể triển khai và đi vào hoạt động.

2. Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị khẩn trương hoàn thiện tuyến đường Lý Anh Tông (tuyến đường tiếp cận Dự án) theo đúng tiến độ được duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát quá trình thực hiện dự án, đối chiếu với các quy định hiện hành và hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh Dự án theo quy định.

4. Nhà đầu tư

a) Bám sát tiến độ triển khai các tuyến đường xung quanh Dự án (đặc biệt là tuyến đường Lý Anh Tông, nút giao giữa đường Lý Anh Tông và Đường H) để thực hiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật Dự án vào hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực sau khi các tuyến đường xung quanh cơ bản triển khai hoàn thành;

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan rà soát quá trình thực hiện Dự án, lập hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm Công văn số 200/SGTVT-QLCL và các tài liệu có liên quan)

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ngô Tân Phượng |
| --- | --- |