| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 448/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây dựng, tư vấn và phi tư vấn thuộc dự án Tu bổ đê điều năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2021; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

Xét Báo cáo thẩm định số 131/BC-KHĐT.ĐTG ngày 26/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây dựng, tư vấn và phi tư vấn thuộc dự án Tu bổ đê điều năm 2022, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho gói thầu số 1.

- Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu số 1, 5 đến 14,  16 và 18.

- Gói thầu số 5: Tu sửa lún, nứt gãy mặt đê tại K22+040-K24+085 và K26+310-K27+351 đê hữu Đuống, huyện Thuận Thành.

- Gói thầu số 6: Làm đường hành lang chân đê đoạn từ K24+027-K24+341,5 và K24+470,8-K24+778,8 đê hữu Đuống, huyện Thuận Thành.

- Gói thầu số 7: Làm đường hành lang chân đê đoạn từ K42+976-K43+627,4 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình.

- Gói thầu số 8: Tu sửa, cứng hóa mặt đê đoạn từ K0+000-K0+535 đê bao trạm bơm Môn Quảng, huyện Gia Bình.

- Gói thầu số 9: Đắp bổ sung mở rộng mặt cắt, rải cấp phối đá dăm mặt đê đoạn từ K0+000-K2+175 đê bối Đào Viên, huyện Quế Võ.

- Gói thầu số 10: Tu sửa mái kè Hiền Lương đoạn từ K79+410-K79+896 đê hữu Cầu, huyện Quế Võ.

- Gói thầu số 11: Tu sửa cứng hóa mặt đê đoạn từ K3+083-K4+325 đê bối Cảnh Hưng, huyện Tiên Du.

- Gói thầu số 12: Xây dựng kho vật tư dự trữ phòng chống lụt bão- Hạt quản lý đê điều huyện Tiên Du.

- Gói thầu số 13: Tu sửa mặt đê bị hư hỏng đoạn từ K33+950-K35+626 đê hữu Cầu, huyện Yên Phong.

- Gói thầu số 14: Làm đường hành lang chân đê đoạn từ K57+150-K58+353 đê hữu Cầu, thành phố Bắc Ninh.

- Gói thầu số 15: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho các gói thầu từ số 5-14.

- Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

- Gói thầu số 17: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho gói thầu số 16.

- Gói thầu số 18: Tư vấn quản lý dự án

- Gói thầu số 19: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho gói thầu số 18.

- Gói thầu số 20: Bảo hiểm công trình.

3. Giá gói thầu (không gồm chi phí dự phòng)

Giá các gói thầu số 1-3 xác định tại Quyết định số 258/QĐ-CCTL ngày 08/4/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh; giá các gói thầu còn lại xác định tại Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Gói thầu số 1: 2.540.750.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, bẩy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Gói thầu số 2: 15.397.000 đồng (Mười lăm triệu, ba trăm chín mươi bẩy nghìn đồng).

- Gói thầu số 3: 167.469.000 đồng (Một trăm sáu mươi bẩy triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

- Gói thầu số 4: 76.482.000 đồng (Bẩy mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 5: 33.994.072.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi tư triệu, không trăm bẩy mươi hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 6: 2.971.952.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm bẩy mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 7: 3.452.492.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 8: 1.928.472.000 đồng (Một tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm bẩy mươi hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 9: 7.249.000.000 đồng (Bẩy tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu đồng).

- Gói thầu số 10: 5.805.675.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm linh năm triệu, sáu trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 11: 6.549.796.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, bẩy trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

- Gói thầu số 12: 5.337.359.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm ba mươi bẩy triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn đồng).

- Gói thầu số 13: 4.619.653.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng).

- Gói thầu số 14: 4.596.286.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng)

- Gói thầu số 15: 103.907.000 đồng (Một trăm linh ba triệu, chín trăm linh bẩy nghìn đồng).

- Gói thầu số 16: 1.414.355.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 17: 11.032.000 đồng (Mười một triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 18: 1.706.665.000 đồng (Một tỷ, bẩy trăm linh sáu triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 19: 12.783.000 đồng (Mười hai triệu, bẩy trăm tám mươi ba nghìn đồng).

- Gói thầu số 20: 403.449.000 đồng (Bốn trăm linh ba triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng).

4. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi năm 2022.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu số 1, 5 đến 14, 16 và 18: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu số 1, 5, 16 , 18: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu từ số 6- 14: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu

- Các gói thầu từ số 1-3: Quý II/2022.

- Các gói thầu còn lại: Quý III/2022.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: (dự án xong trước 31/12/2022).

- Gói thầu số 1: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 2:  10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

- Gói thầu số 3:  10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung thẩm định của từng gói thầu).

- Gói thầu số 5: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 6: 65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 7, 8: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Các gói thầu từ số 9 đến 14: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng gói thầu).

- Gói thầu số 15: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

- Gói thầu số 16: Theo tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình.

- Gói thầu số 17: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

- Gói thầu số 18: Theo tiến độ thực hiện dự án.

- Gói thầu số 19: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung)

- Gói thầu số 20: Theo quy định về pháp luật Bảo hiểm hiện hành.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Thông báo Kết luận số 93/TB-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vương Quốc Tuấn |
| --- | --- |