| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1792/UBND-XDCB V/vgia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04 thuộc dự án ĐTXDcầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022 |
| --- | --- |

Kính gửi:

- Các sở:Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- UBND huyện Yên Phong;

- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tạiVăn bản số 820/QLDA ngày 10/6/2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp, dự án ĐTXD cầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầusố 04 thuộc dự án ĐTXDcầu Nét (Km77+00) đường ĐT.295, đoạn Yên Phong – Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến 30/6/2023.Việc gia hạn không làm tăng chi phí đầu tư xây dựng. Đơn giá, giá gói thầu thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết.

2. Giao các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ngô Tân Phượng |
| --- | --- |