| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 755/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 19 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn cho gói thầu số 19 - Dự án đầu tư xây

dựng xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 222/TT HĐND18 ngày 12/9/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét Báo cáo thẩm định số 216/BC-KHĐT.ĐTG ngày 22/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 19 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn cho gói thầu số 19 thuộc dự án đầu tư xây dựng xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 19: Lấp ao chống sạt trượt phía đồng các đoạn từ K64+250-K64+490, K68+860-K69+200, K78+880-K79+330, K79+500-K80+030 đê hữu Cầu, huyện Quế Võ và phía sông đoạn từ K38+160-K38+380 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình.

- Gói thầu số 20: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 19.

- Gói thầu số 21: Tư vấn giám sát thi công cho gói thầu số 19.

- Gói thầu số 22: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 19.

3. Giá gói thầu

- Gói thầu số 19 (không gồm chi phí dự phòng): 11.416.779.000 đồng (Mười một tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, bẩy trăm bẩy mươi chín nghìn đồng);

- Gói thầu số 20: 15.869.000 đồng (Mười năm triệu, tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng);

- Gói thầu số 21: 213.950.000 đồng (Hai trăm mười ba triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng);

- Gói thầu số 22: 34.250.000 đồng (Ba mươi tư triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Giá gói thầu được xác lập tại các Quyết định số 295/QĐ-CCTL ngày 05/5/2022 và số 348/QĐ-CCTL ngày 23/6/2022 của Chi cục trưởng chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.

4. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (XDCB tập trung giai đoạn 2018-2022) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 19: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

-  Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình theo khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ).

(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định Luật đấu thầu và các quy định dưới luật hiện hành).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 19: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: tháng 8 năm 2022.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng

- Gói thầu số 19: 110 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoàn thành trước 31/12/2022)

- Gói thầu số 20: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng gói thầu).

- Gói thầusố 21: Theo tiến độ thi công của gói thầu số 19.

- Gói thầu số 22: Theo quy định hiện hành của pháp luật về Bảo hiểm.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Thông báo Kết luận số 93/TB-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vương Quốc Tuấn |
| --- | --- |