| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1337/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của: Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 356/TTr-STNMT ngày 25/10/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 331/BC-KHĐT.ĐTG ngày 08/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2024, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Tư vấn kiểm tra, giám sát.

- Gói thầu số 1a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 1.

- Gói thầu số 1b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1.

3. Giá các gói thầu:

| - Gói thầu số 1: | 2.357.573.000 đồng |  |
| --- | --- | --- |
| (Hai tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi ba nghìn đồng) |
| - Gói thầu số 1a: | 4.715.000 đồng |  |
| (Bốn triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng) |
| - Gói thầu số 1b: | 2.357.000 đồng |  |
| (Hai triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng) |

(Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định số 290/QĐ-STNMT ngày 22/6/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh).

4. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp được giao hằng năm trong dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2024.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11,12 năm 2022.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: Theo tiến độ các hạng mục xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quế Võ thuộc dự án.

- Gói thầu số 1a, 1b: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đảm bảo chất lượng, tiết kiệm; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ngành: Tài chính, KBNN tỉnh; - UBND huyện Quế Võ; - Lưu: VT, TNMT, KTTH, CVP. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |
| --- | --- |