| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1396/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành;

Căn cứ  Văn bản số 3447 /UBND-NN ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đính chính văn bản.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình thẩm định số 1807/BC-SNN ngày 23/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành, như sau:

1. Lý do điều chỉnh dự án

Để phù hợp với tình hình thực tế của dự án và đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Thông tin về dự án điều chỉnh

a. Tên dự án: Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành.

b. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, Công trình thủy lợi.

- Cấp công trình: Cấp III.

c. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

d. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.

e. Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

f. Tổng mức đầu tư: 59.558.808.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, tám trăm linh tám nghìn đồng).

2.2. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh tiểu mục g, mục 2.1, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

Điều chỉnh từ:

- “Thời gian thực hiện: Năm 2019-2022”.

Thành:

- “Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trước 31/12/2023”.

3. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 và Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vương Quốc Tuấn |
| --- | --- |