| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: /QĐ-UBND (Dự thảo) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Cụ thể một số chỉ tiêu để thực hiện xác định giá đất

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2024/QĐ-UBND ngày    /   /2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể một số chỉ tiêu để thực hiện xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh quy định tại điểm đ khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 6 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể.

2. Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Quy mô dự án và số liệu để ước tính doanh thu, chi phí phát triển

1. Quy mô của Dự án: Được xác định theo tổng diện tích đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật hoặc tổng diện tích sàn xây dựng công trình của toàn bộ dự án hoặc từng khu vực, giai đoạn của dự án.

2. Các số liệu làm cơ sở ước tính doanh thu phát triển, chi phí phát triển của Dự án căn cứ theo các hồ sơ, tài liệu đã có tại thời điểm xác định giá đất, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra theo quy định của pháp luật như: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định thành lập khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng và bản vẽ kèm theo; hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế thi công kèm theo bản vẽ thiết kế; Dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc thẩm tra độc lập và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Các số liệu về mức biến động của giá chuyển nhượng, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng, giá kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp các số liệu làm cơ sở ước tính doanh thu phát triển, chi phí phát triển của Dự án chưa được quy định cụ thể tại các tài liệu nêu trên hoặc không thu thập được hết các tài liệu liên quan thì thực hiện như sau:

a) Về tỷ lệ diện tích sàn kinh doanh/sàn xây dựng: Tính bằng 75%. Riêng dịch vụ trông giữ xe thì tính bằng 80% và được phân bổ như sau:

- Diện tích trông giữ xe ô tô: Chiếm 70% diện tích sàn kinh doanh

- Diện tích trông giữ xe máy: Chiếm 30% diện tích sàn kinh doanh

b) Về mức độ biến động giá thuê đất, giá thuê mặt bằng:

Đối với trường hợp các hợp đồng cho thuê đất, cho thuê mặt bằng không thể hiện mức biến động thì căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bình quân 03 năm liền kề trước thời điểm định giá đất do Cục Thống kê tỉnh công bố. Trường hợp tỉnh Bắc Ninh không công bố chỉ số giá tiêu dùng nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng thì lấy theo chỉ số giá tiêu dùng nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng của cả nước.

Tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất mức biến động giá thuê đất, giá thuê mặt bằng của Dự án để Hội đồng thẩm định giá xem xét, quyết định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định mức tương đồng nhất định là 30% nhưng phải đảm bảo quy định tại khoản 8, điều 4 nghị định 71/2024/NĐ-CP.

3. Cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất:

- Điều chỉnh tỷ lệ so sánh của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất giữa thửa đất, khu đất cần định giá với các thửa đất so sánh tăng lên hoặc giảm xuống dựa vào việc đánh giá lợi thế theo mục đích sử dụng đất và đặc điểm, mục tiêu của từng dự án.

- Cách thức điều chỉnh đối với một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất cụ thể như sau:

+ Các lô đất tiếp giáp 3 mặt đường: Giá đất tăng 15% so với các lô đất tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.

+ Các lô đất có vị trí góc tiếp giáp 2 mặt đường: Giá đất tăng 10% so với các lô đất tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.

+ Các lô đất nhìn ra công viên cây xanh, hồ nước, chợ, trung tâm thương mại, các thửa đất tiếp giáp 1 mặt đường và 1 mặt thoáng: Giá đất tăng 5% so với các lô đất tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.

+ Các lô đất bị đường đâm vào; các lô đất nhìn ra hoặc tiếp giáp khu nghĩa trang, nghĩa địa, bãi rác, khu xử lý chất thải: Giá đất giảm 10% so với các lô đất tiếp giáp 1 mặt đường cùng vị trí.

Điều 5. Các chỉ tiêu cụ thể

1. Tỷ lệ lấp đầy

a) Đối với trường hợp cho thuê văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà xưởng, kho bãi, dịch vụ tầng hầm, bãi để xe, thể thao và các loại hình dịch vụ thương mại khác không bao gồm các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

- Đối với địa bàn các phường: Tỷ lệ lấp đầy trong năm đầu tiên phát sinh doanh thu là 50%, các năm tiếp theo tăng 10%/năm cho đến khi đạt mức tối đa là 90% và giữ ổn định đến hết thời gian thực hiện dự án.

- Đối với địa bàn các xã, thị trấn: Tỷ lệ lấp đầy trong năm đầu tiên phát sinh doanh thu là 50%, các năm tiếp theo tăng 6%/năm cho đến khi đạt mức tối đa là 80% và giữ ổn định đến hết thời gian thực hiện dự án.

b) Đối với trường hợp kinh doanh khách sạn, căn hộ du lịch: Tỷ lệ lấp đầy trong năm đầu tiên phát sinh doanh thu là 50%, các năm tiếp theo tăng 5%/năm cho đến khi đạt mức tối đa là 70% và giữ ổn định đến hết thời gian thực hiện dự án.

c) Đối với bãi để xe trong khu, cụm công nghiệp

Tỷ lệ lấp đầy bằng 80% tổng tỷ lệ bán hàng tính từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu cho đến khi đạt mức tối đa là 80% và giữ ổn định đến hết thời gian thực hiện dự án.

2. Chi phí tiếp thị, quảng cáo, bán hàng

Chi phí tiếp thị, quảng cáo, bán hàng được tính bằng 1% các loại doanh thu trước thuế đã quy về thời điểm định giá của dự án

3. Chi phí lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư

Chi phí lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến vốn chủ sở hữu, rủi ro trong kinh doanh được tính bằng 14% của tổng chi phí quy định tại điểm a, điểm b, khoản 3, Điều 6 Nghị định 71/2024/NĐ-CP và giá trị của thửa đất, khu đất cần định giá.

4. Chi phí quản lý vận hành

- Đối với loại hình khách sạn, căn hộ du lịch: Chi phí quản lý vận hành tính  bằng 35% doanh thu hàng năm.

- Đối với loại hình kinh doanh dịch vụ thể thao: Chi phí quản lý vận hành tính bằng 75% doanh thu hàng năm.

- Đối với loại hình kinh doanh bãi để xe, dịch vụ tầng hầm: Chi phí quản lý vận hành tính bằng 5% doanh thu hàng năm.

- Đối với loại hình cho thuê nhà xưởng, văn phòng, sàn thương mại dịch vụ: Chi phí quản lý vận hành bằng 10% doanh thu hàng năm.

Đối với các Dự án khác mang tính chất đặc thù ngành, nghề, tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, quyết định.

5. Thời gian bán hàng, thời điểm bắt đầu bán hàng, tỷ lệ bán hàng, thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng

Đối với thời gian bán hàng, thời điểm bắt đầu bán hàng, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng thì căn cứ vào tiến độ đã được xác định trong chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ mời thầu thực hiện dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt, chấp thuận dự án đầu tư để ước tính doanh thu phát triển của dự án. Trường hợp trong các văn bản về chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ mời thầu thực hiện dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt, chấp thuận dự án đầu tư chưa xác định đủ các chỉ tiêu về thời gian bán hàng, thời điểm bắt đầu bán hàng, thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng thì thực hiện như sau:

Thời gian xây dựng: Được tính kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Thời gian bán hàng được tính kể từ thời điểm bắt đầu bán hàng.

a) Đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, biệt thự thấp tầng, đất ở liền kề

| Quy mô Dự án/khu đất | Thời gian xây dựng | Tiến độ xây dựng (% lần lượt theo từng năm) |  | Thời gian bán hàng | Tỷ lệ bán hàng (% lần lượt theo từng năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hạ tầng kỹ thuật | Nhà xây thô (nếu có) |  |  |
| Dưới 5ha | 2 năm | 100-0 | 70-30 | 3 năm | 0-60-40 |
| Từ 5 ha đến 20 ha | 3 năm | 70-30-0 | 40-30-30 | 4 năm | 0-40-30-30 |
| Từ trên 20 ha đến 50 ha | 3 năm | 60-40-0 | 30-30-40 | 4 năm | 0-30-30-40 |
| Trên 50 ha | 4 năm | 40-30-30-0 | 30-30-20-20 | 5 năm | 0-30-30-20-20 |

b) Đối với các dự án có nhà chung cư, nhà cao tầng hỗn hợp (ở, dịch vụ thương mại) theo hình thức bán 1 lần, hoặc cho thuê 1 lần.

| Quy mô Dự án/khu đất | Thời gian xây dựng | Tiến độ xây dựng (% lần lượt theo từng năm) | Thời gian bán hàng | Tỷ lệ bán hàng (% lần lượt theo từng năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dưới 50.000 m2 sàn xây dựng | 2 năm | 70-30 | 3 năm | 20-50-30 |  |
| Từ 50.000 m2 đến 100.000 m2 sàn xây dựng | 3 năm | 40-30-30 | 3 năm | 30-30-40 |  |
| Từ trên 100.000 m2 đến 200.000 m2 sàn xây dựng | 3 năm | 30-30-40 | 4 năm | 20-30-30-20 |  |
| Trên 200.000 m2 sàn xây dựng | 4 năm | 30-30-20-20 | 4 năm | 20-20-30-30 |  |

c) Đối với Dự án khu công nghiệp

| Quy mô Dự án/khu đất | Thời gian xây dựng | Tiến độ xây dựng (% lần lượt theo từng năm) | Thời gian bán hàng | Tỷ lệ bán hàng (% lần lượt theo từng năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dưới 20 ha | 2 năm | 50-50 | 3 năm | 0-50-50 |
| Từ 20ha đến dưới 75 ha | 3 năm | 40-30-30 | 4 năm | 0-30-30-40 |
| Từ 75 ha đến 200 ha | 4 năm | 40-30-20-10 | 5 năm | 0-30-30-20-20 |
| Trên 200 ha | 4 năm | 30-30-20-20 | 5 năm | 0-20-30-30-20 |

d) Đối với Dự án cho thuê văn phòng, sàn thương mại dịch vụ; kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và các loại hình dịch vụ khác.

Thời gian bán hàng được xác định theo thời hạn thuê đất ghi trong Quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

| Quy mô Dự án/khu đất | Thời gian xây dựng | Tiến độ xây dựng (% lần lượt theo từng năm) |  | Thời điểm bắt đầu cho thuê |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hạ tầng kỹ thuật | Công trình trên đất |  |
| Dưới 20.000 m2 sàn xây dựng | 2 năm | 100-0 | 70-30 | Từ năm thứ hai |
| Từ 20.000 m2 sàn xây dựng đến 50.000 m2 sàn xây dựng | 2 năm | 70-30 | 50-30-20 | Từ năm thứ ba |
| Từ 50.000 m2 đến 100.000 m2 sàn xây dựng | 3 năm | 60-40-0 | 40-30-30 | Từ năm thứ ba |
| Từ trên 100.000 m2 đến 200.000 m2 sàn xây dựng | 3 năm | 50-50-0 | 30-30-40 | Từ năm thứ ba |
| Trên 200.000 m2 sàn xây dựng | 4 năm | 30-40-30-0 | 30-30-20-20 | Từ năm thứ tư |

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường căn cứ các chỉ tiêu được UBND tỉnh chấp thuận để tổ chức thực hiện xây dựng phương án giá đất theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức tư vấn xác định giá đất và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện định giá đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực, khách quan của kết quả tư vấn định giá đất.

4. Chủ đầu tư các Dự án xác định giá đất có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để phục vụ công tác xác định giá đất theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra chậm trễ trong việc xác định giá do không cung cấp đầy đủ hồ sơ, thiếu sự phối hợp trong quá trình thực hiện.

5. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng thuê đất, thuê tài sản, thuê sàn thương mại, thuê đất trống ... cho tổ chức thực hiện xác định giá đất.

6. Cơ quan thống kế có trách nhiệm cung cấp thông tin về chỉ số tiêu dùng nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng cho tổ chức thực hiện xác định giá đất.

7. UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có đất cần xác định giá có trách nhiệm phối hợp cung cấp và thu thập thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến công tác định giá đất với tổ chức xác định giá đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy định này.