| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1388/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2024 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương,

xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 150/BC-STC ngày 30/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với nội dung như sau:

- Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 168.679.280.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2014 – 2022.

- Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (gói thầu số 6): 02/11/2023.

- Đơn vị thi công gói 6: Liên danh Công ty TNHH xây dựng công trình văn hóa Thăng Long – Công ty TNHH xây dựng và thương mại MD.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị phê duyệt quyết toán cả dự án | Giá trị phê duyệt quyết toán lần này |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng vốn: | 128.816.532.508 | 122.188.649.000 | 34.842.752.000 |
| - Xây lắp | 117.090.029.874 | 112.285.245.000 | 31.813.662.000 |
| - QLDA | 1.877.703.473 | 1.637.826.000 | 811.304.000 |
| - Tư vấn | 8.159.456.682 | 7.456.320.000 | 2.021.191.000 |
| - Chi khác | 1.689.342.479 | 809.258.000 | 196.595.000 |

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân | Thu hồi nộp NSNN |
| Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 122.188.649.000 | 114.845.897.000 | 7.342.752.000 | 0 |
| Các gói thầu đã quyết toán | 87.345.897.000 | 87.345.897.000 | 0 | 0 |
| Giá trị quyết toán lần này | 34.842.752.000 | 27.500.000.000 | 7.342.752.000 | 0 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số: |  |  | 122.188.649.000 |  |
| Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 122.188.649.000 |  |
| Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 122.188.649.000 |  |

2. Tổng các khoản nợ của hạng mục quyết toán lần này tính đến ngày 22/7/2024 là:

| 2.1. Nợ phải thu: | 7.342.752.000đ |
| --- | --- |
| - Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 7.342.752.000đ |
| 2.2. Nợ phải trả: | 7.342.752.000đ |
| - Liên danh nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng công trình văn hóa Thăng Long - Công ty TNHH xây dựng và thương mại MĐ | 5.956.798.000đ |
| - Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng ACA | 342.596.000đ |
| - Trung tâm kỹ thuật, công nghệ bảo tồn di tích | 131.089.000đ |
| - Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Thăng Long | 3.157.000đ |
| - Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng | 653.824.000đ |
| Trong đó: + QLDA | 451.938.000đ |
| + Lập và PT hồ sơ thầu gói 4: TK-DT | 1.920.000đ |
| + Khảo sát địa chất | 96.125.000đ |
| + Lập và PT hồ sơ thầu gói 6: XL | 96.000.000đ |
| +Lập và PT hồ sơ thầu gói 7: Giám sát | 7.841.000đ |
| - Công ty cổ phần đầu tư ACT Group | 1.920.000đ |
| - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang | 36.207.000đ |
| - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang | 1.920.000đ |
| - Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng công trình văn hóa Việt | 102.142.000đ |
| - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh | 113.099.000đ |

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định/ dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| UBND xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh | 122.188.649.000 |  |

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở    Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh; - VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |