| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 556/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Cao điểm về triển khai định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức

Căn cứ Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Kế hoạch số 579/KH-TCTTKĐA ngày 18/12/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ về Cao điểm triển khai định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 4231/TTr-CAT(PV01-PC06) ngày 24/12/2024,

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch cao điểm về triển khai định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt đến các đơn vị, địa phương về quy định, quy trình đăng ký, cấp, quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức.

2. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan quản lý các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo chính xác thông tin cơ quan, tổ chức.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đăng ký tài khoản định danh phục vụ dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế xã hội.

4. Chủ động bố trí nguồn nhân lực, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đảm  bảo công tác đăng ký quản lý tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức.

5. Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

A. Giai đoạn 1: Triển khai thí điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan Công an.

1. Nhóm nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh

Thực hiện đăng ký, chỉ đạo đăng ký tài khoản định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Hướng dẫn kèm theo. Đảm bảo đến trước ngày 10/01/2025, 100% các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử cho tổ chức.

2. Nhóm nhiệm vụ của Công an tỉnh

(1) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai cấp tài khoản định danh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan Công an. Thời gian thực hiện từ ngày 30/12/2025 đến ngày 30/01/2025. Phấn đấu đến hết ngày 30/01/2025 đạt 100% Cơ quan Công an; 30% số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

(2) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo đường truyền, bảo mật, an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống, phần cứng, phần mềm, bao gồm vùng trong, vùng ngoài hệ thống định danh và xác thực điện tử theo chức năng nhiệm vụ được giao; ký số/xác thực hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố lỗi mạng, đường truyền đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống, phần cứng, phần mềm, bao gồm vùng trong, vùng ngoài hệ thống định danh và xác thực điện tử theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện thường xuyên.

(3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai đăng ký, cấp, quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử cơ quan, tổ chức. Thực hiện thường xuyên.

3. Nhóm nhiệm vụ của Sở Nội vụ

Cung cấp cho Công an tỉnh thông tin danh sách các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh để thực hiện xử lý, phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản cho cơ quan, tổ chức.

4. Nhóm nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và đầu tư

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã cập nhật thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để đăng ký tài khoản định danh tổ chức phục vụ dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Thực hiện thường xuyên.

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc người được người đại điện theo pháp luật, người đứng đầu ủy quyền sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của mình đăng nhập Ứng dụng định danh quốc gia, cung cấp các thông tin theo hướng dẫn và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức. Thực hiện từ ngày 30/12/2024 đến ngày 28/01/2025 hoàn thành 30% doanh nghiệp trên địa bàn.

- Cung cấp cho Công an tỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thực hiện xử lý, phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản định cho các doanh nghiệp.

- Phối hợp thực hiện xác minh khi có đề nghị của Công an các cấp.

5. Nhóm nhiệm vụ của Cục thuế tỉnh

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tài khoản định danh cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Cung cấp thông tin cơ quan, tổ chức có mã số thuế (không đăng ký kinh doanh) trên địa bàn toàn tỉnh cho Công an tỉnh để thực hiện xử lý, phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản định cho các cơ quan, tổ chức.

- Phối hợp thực hiện xác minh khi có đề nghị của Công an các cấp.

6. Nhóm nhiệm vụ của Sở Công Thương

Có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đăng ký tài khoản định danh tổ chức. Hoàn thành trước ngày 28/12/2024.

7. Nhóm nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan Nhà nước, các cơ quan, tổ chức ngoài Nhà nước sử dụng tài khoản định danh điện tử cho tổ chức để đăng nhập, giải quyết dịch vụ công, thủ tục hành chính. Hoàn thành trước 15/01/2025.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép, đăng ký tài khoản định danh của cơ quan, tổ chức. Thực hiện từ ngày 30/12/2024 đến ngày 28/01/2025 hoàn thành 30% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

- Cung cấp cho Công an cấp huyện thông tin đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn để thực hiện xử lý, phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản định cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Phối hợp thực hiện xác minh khi có đề nghị của Công an các cấp.

- Tuyên truyền các tiện ích của việc đăng ký, cấp tài khoản cho cơ quan, tổ chức.

B. Giai đoạn 2: Triển khai nhân rộng đăng ký, cấp và quản lý các loại hình tổ chức.

1. Nhóm nhiệm vụ của Công an tỉnh

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc đăng ký, cấp, quản lý và sử dụng thực hiện triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức. Thực hiện thường xuyên và đột xuất.

- Xây dựng báo cáo tổng kết cao điểm đăng ký, cấp và quản lý tài khoản định danh cho cơ quan, tổ chức. Hoàn thành trước ngày 30/01/2025.

- Phối hợp với các Sở, ngành có thẩm quyền cấp phép hoạt động, các cơ quan, tổ chức để tiến hành xác minh thông tin tổ chức đối với các hồ sơ cần gửi về địa phương xác minh.

- Phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp, thuế, các đơn vị có liên quan thực hiện làm sạch dữ liệu về tổ chức. Thực hiện thường xuyên.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương với vai trò nòng cốt tiến hành cấp tài khoản định danh cho cơ quan, tổ chức đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Phối hợp Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Nhóm nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và đầu tư

Chủ trì phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc người được người đại điện theo pháp luật, người đứng đầu ủy quyền sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của mình đăng nhập Ứng dụng định danh quốc gia, cung cấp các thông tin theo hướng dẫn và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức. Thời gian thực hiện từ ngày 29/01/2025 đến ngày 28/6/2025 hoàn thành 100% doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp thực hiện xác minh khi có đề nghị của Công an các cấp.

3. Nhóm nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước tỉnh: Tập trung làm sạch dữ liệu tài khoản ngân hàng. Tích hợp mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp  sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước 30/6/2025.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép để đăng ký tài khoản định danh của cơ quan, tổ chức. Thực hiện từ ngày 29/01/2025 đến ngày 28/6/2025 hoàn thành 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

- Cung cấp cho Công an cấp huyện thông tin đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn để thực hiện xử lý, phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản định cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phối hợp thực hiện xác minh khi có đề nghị của Công an các cấp.

- Đẩy mạnh công tác truyên truyền các tiện ích của việc đăng ký, cấp tài khoản cho cơ quan, tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 31/12/2024.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh): Giai đoạn 1 trước ngày 30/01/2025; Giai đoạn 2 trước ngày 28/06/2025.

2. Giao Công an tỉnh

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Tổng hợp kết quả Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

- Kịp thời hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc đang ký tài khoản cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

3. Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Công an tỉnh viết tin bàn tuyên truyền về cấp tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức hưởng ứng thực hiện.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành, địa phương báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Vũ Công Ứng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, SĐT 0912.244.181) để được hướng dẫn.

| Nơi nhận: - Tổ công tác Đề án Chính phủ (BCA) (b/c); - TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; - UBMTTQ tỉnh và các tổ chức Chính trị, xã hội; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Đài PTTH tỉnh, Báo BN, Cổng TTĐT tỉnh; - UBND các xã, phường, thị trấn; - VP UBND tỉnh: LĐVP, KSTTHC, XDCB; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |