| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1815/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Dự án: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Hương Mạc, Tam Sơn, thị xã Từ Sơn theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT)

- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Hương Mạc và Tam Sơn, thị xã Từ Sơn theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

Theo đề nghị của UBND thành phố Từ Sơn tại các Văn bản số: 1307/UBND-XDCB ngày 17/9/2024; 1877/UBND-XDCB ngày 16/12/2024; của Liên danh Công ty cổ phần xây dựng &thương mại Cao Đức và Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh tại các Tờ trình số: 03/TTr-LDCĐCN ngày 12/9/2024; 04/TTr-LDCĐCN ngày 10/12/2024;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số  406/BC-KHĐT.KTĐN ngày 04/12/2024 và Báo cáo thẩm định bổ sung số 2971/KHĐT-KTĐN ngày 26/12/2024.

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Hương Mạc, Tam Sơn, thị xã Từ Sơn theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng các công trình giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao trên địa bàn phường Hương Mạc và phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

2. Cơ quan nhà nước được uỷ quyền: UBND thành phố Từ Sơn.

3.Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi:  Liên danh công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cao Đức và Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Tam Sơn và phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn.

5. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 4,04 ha, trong đó phường Tam Sơn khoảng 3,02 ha, phường Hương Mạc khoảng 1,02 ha.

6. Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

6.1. Dừng không triển khai 14 công trình, hạng mục công trình: (1) Trung tâm văn hóa, thể thao xã Tam Sơn; (2) Cải tạo và mở rộng Trường THCS Tam Sơn; (3) Cải tạo và mở rộng Trường Tiểu học Tam Sơn 2; (4) Cải tạo và mở rộng Trường mầm non Tam Sơn số 2, cơ sở 1; (5) Trường mầm non Tam Sơn số 2, cơ sở 2; (6) Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hương Mạc; (7) Trung tâm văn hóa, thể thao xã Hương Mạc; (8) Trụ sở công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã Hương Mạc; (9) Nhà văn hóa thôn Hương Mạc; (10) Nhà văn hóa thôn Kim Thiều; (11) Nhà văn hóa thôn Đồng Hương; (12) Trường THCS xã Hương Mạc; (13) Trường mầm non liên thôn xã Hương Mạc; (14) Các công trình giao thông xã Tam Sơn.

6.2. Điều chỉnh giải pháp thiết kế móng tường rào Nhà văn hoá thôn Tam Sơn đoạn A-D-E thành: Móng kè đá hộc và bổ sung đoạn kè đá hộc A-F-G.

6.3. Giảm diện tích khu đất Nhà văn hoá thôn Vĩnh Thọ từ 2.222 m2 xuống khoảng 1.971,2m2; đồng thời, vi chỉnh vị trí các hạng mục: Nhà văn hóa, nhà vệ sinh; các hạng mục phụ trợ tường rào, sân vườn, cây xanh, cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước.

6.4. Điều chỉnh tên 04 công trình nhà văn hóa: (1) Nhà văn hóa khu phố Vĩnh Thọ; (2) Nhà văn hóa khu phố Tam Sơn; (3) Nhà văn hóa khu phố Phúc Tinh; (4) Nhà văn hóa khu phố Dương Sơn.

6.5. Dừng không thực hiện mua sắm thiết bị (không liền xây lắp) các công trình, hạng mục công trình của dự án.

6. Tổng mức đầu tư dự án:

| STT | Nội dung | Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 | Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh | Chênh lệch Tăng/Giảm (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 397.581.149.000 | 81.343.047.000 | -316.238.102.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 20.532.010.000 | 0 | -20.532.010.000 |
| 3 | Chi phí bồi thường GPMB | 116.516.052.000 | 11.322.734.000 | -105.193.318.000 |
| 4 | Chi phí QLDA | 10.984.065.000 | 1.291.075.000 | - 9.692.990.000 |
| 5 | Chi phí TVĐTXD | 37.042.906.000 | 9.638.234.000 | -27.404.672.000 |
| 6 | Chi phí khác | 23.035.312.000 | 7.361.231.000 | -15.674.081.000 |
| 7 | Chi phí lãi vay | 29.926.713.000 | 0 | -29.926.713.000 |
| 8 | Chi phí dự phòng | 63.561.821.000 | 4.003.832.000 | -59.557.989.000 |
| Tổng cộng |  | 699.180.028.000 | 114.960.153.000 | -584.219.875.000 |

Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư: 22.992.030.600 đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư);

- Vốn vay và vốn huy động: 91.968.122.400 đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư).

7. Thời gian thực hiện dự án : Đến hết ngày 30/9/2025.

8. Phương án tài chính: Dự kiến giao Nhà đầu tư khai thác giá trị quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn phường Tam Sơn với diện tích khoảng 3,47 ha. Cụ thể: khu đất số 10 (0,8ha) tại khu phố Dương Sơn; khu số 19 (0,99ha) tại khu phố Tam Sơn; khu số 21+22 (1,09ha) và khu số 26 (0,59ha) tại khu phố Phúc Tinh.

Điều kiện thực hiện dự án khác: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan. Trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 122 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Việc thanh toán dự án đối ứng cho Nhà đầu tư đảm bảo tương đương với giá trị dự án BT tại thời điểm giao đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất.

9. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thành phố Từ Sơn

- Phối hợp với Nhà đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác GPMB, bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công...) làm căn cứ đàm phán, ký phụ lục hợp đồng dự án theo quy định, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện dự án BT phù hợp với thời gian được điều chỉnh.

- Phối hợp với Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giao đất đối với phần diện tích đã đền bù, giải phóng mặt bằng để Nhà đầu tư triển khai thi công.

- Chỉ đạo Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng thời gian được điều chỉnh; Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp dự án triển khai quá thời gian được điều chỉnh.

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát và thực hiện theo đúng quy định tại hợp đồng dự án và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch xây dựng, đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao dự án đưa vào sử dụng và quyết toán dự án BT theo đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để giao đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất dự án đối ứng đảm bảo tương đương với giá trị dự án BT được phê duyệt.

2. Trách nhiệm của Nhà đầu tư

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án và các nội dung cam kết theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Từ Sơn để thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời, tập trung nguồn lực, cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Từ Sơn; các nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - TT thành ủy Từ Sơn; - VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; - Lưu: VT, CN.XDCB. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ngô Tân Phượng |
| --- | --- |