| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1818/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu

hạ tầng thủy lợi năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên

khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.

Căn cứ Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2529/TTr-SNN-KHTC ngày 26/12/2024 về việc điều chỉnh Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác CTTL Bắc Đuống.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác CTTL Bắc Đuống, cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung

- Trong quá trình khai thác, vận hành công trình phục vụ sản xuất, một số công trình xảy ra sự cố đột xuất. Mặt khác, công tác sửa chữa các hạng mục công trình tương đối phức tạp, nhiều nội dung công việc, các hạng mục được thực hiện trên toàn bộ tài sản công trình của công ty. Vì vậy, khi thực hiện công tác khảo sát, thiết kế các hạng mục công trình để phục vụ sản xuất thì thấy có nhiều nội dung thay đổi so với kế hoạch được duyệt. Thời gian thực hiện kế hoạch diễn biến thời tiết gặp nhiều bất thường, trong tháng 8 và tháng 9 năm 2024 có nhiều trận mưa lớn, đặc biệt cơn bão số 03 (Yagi) gây ra hàng loạt các sự cố trên các tuyến kênh tưới tiêu, nhà máy, trạm bơm, nhà quản lý và các công trình thủy lợi khác, dẫn đến một số hạng mục cần phải sửa chữa ngay để đảm bảo sản xuất.

- Thời gian thi công xây dựng công trình vừa thi công vừa kết hợp phục vụ tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp nên các hạng mục công trình phải tạm dừng thi công để đảm bảo sản xuất.

- Các hạng mục sửa chữa diễn ra trên các vị trí, địa bàn khác nhau dẫn đến công tác khảo sát, thiết kế mất nhiều thời gian.

- Vật tư, vật liệu phục vụ thi công biến động tăng cao dẫn đến nhiều hạng mục kinh phí thay đổi so với kế hoạch chi tiết được phê duyệt.

Do đó, việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm 2024 cho phù hợp với thực tế là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Tổng số hạng mục sửa chữa: 162 hạng mục.

- Kinh phí thực hiện: 32,800 tỷ đồng.

2.1. Hạng mục công trình điều chỉnh

- Tổng số 151 hạng mục điều chỉnh về nội dung sửa chữa, kinh phí đầu tư và gộp hạng mục công trình (trong đó có: 92 hạng mục công trình thủy công và 59 hạng mục công trình cơ điện).

- Tổng kinh phí là: 31,573 tỷ đồng.

(Chi tiết hạng mục và kinh phí có phụ lục 1A và 1B kèm theo)

2.2. Hạng mục công trình bổ sung

- Tổng số 11 hạng mục (trong đó 05 hạng mục công trình thủy công và 06 hạng mục công trình cơ điện).

- Tổng kinh phí là 1,227 tỷ đồng.

(Chi tiết hạng mục và kinh phí có phụ lục 2A và 2B kèm theo)

2.3. Công trình điều chỉnh không thực hiện năm 2024

- Tổng số 03 hạng mục (trong đó 01 hạng mục công trình thủy công và 02 hạng mục công trình cơ điện).

- Tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng.

(Chi tiết hạng mục và kinh phí có phụ lục 3A và 3B kèm theo)

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Giao Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |