| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 06/UBND-KTTH V/v xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, các nhiệm vụ trọng tâm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kính gửi: |  | - Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; - Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; - Kho Bạc Nhà nước tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án. |  |

Căn cứ Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công tỉnh Bắc Ninh năm 2025; Các quyết định: số 776/QĐ-UBND ngày 25/12/2024, số 777/QĐ-UBND ngày 25/12/2024, số 778/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2944/SKHĐT-THQH ngày 24/12/2024.

Nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm và thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2025, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị có dự án sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư công, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Các cấp, ngành, địa phương quán triệt, bám sát chủ trương, lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2025; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cấp, các ngành, chủ đầu tư, thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu; nghiêm túc thực hiện Kết luận 305-KL/TU ngày 30/12/2021, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

- Rà soát cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thu hồi số vốn tạm ứng, tập trung nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu theo quy định, không dồn thanh toán vào cuối năm.

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra về việc thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; có hình thức xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy định; báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc.

- Đối với các dự án nâng cấp các tiêu chí đô thị còn thiếu: phải tích cực thi công, hoàn thiện và giải ngân kế hoạch vốn, đảm bảo cuối năm 2025 nâng chuẩn đô thị toàn tỉnh.

2. Tổ công tác thành lập theo Quyết định 170

- Tiếp tục theo dõi, rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các dự án; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế triển khai dự án tại địa phương và các chủ đầu tư dự án; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công theo các quy định hiện hành và điều kiện cụ thể của tỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025.

- Tiếp tục triển khai các Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế triển khai dự án tại địa phương và các chủ đầu tư dự án.

3. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phân bổ hết vốn kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo xây dựng kế hoạch, cam kết giải ngân từng tuần, từng tháng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của các đơn vị, chủ đầu tư, địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ động, linh hoạt trong công tác tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo quy định, đảm bảo hiệu quả tối đa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện phân bổ vốn, đảm bảo điều kiện giải ngân theo quy định.

- Khẩn trương tham mưu các quy định quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư công (hiệu lực từ 01/01/2025).

3.2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu, đề xuất của các đơn vị để phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi bổ sung cho chi đầu tư công năm 2025.

- Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán đối với các dự án hoàn thành và khẩn trương thực hiện giải ngân đối với các dự án được bố trí đủ vốn theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành ngay từ những ngày đầu năm; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các dự án, công trình hoàn thành chưa quyết toán, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong công tác quyết toán, báo cáo UBND tỉnh định kỳ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công.

3.3. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án giải ngân kế hoạch vốn năm 2025. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 ngay từ những ngày đầu năm, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn đối với các dự án theo thẩm quyền.

3.4. Sở Xây dựng

- Thương xuyên cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, đảm bảo theo quy định của pháp luật về xây dựng; tham mưu biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, xác định đơn giá đất, cát đắp tại các mỏ vật liệu; tham mưu các phương án, kế hoạch đảm bảo đầy đủ nguồn cung vật liệu để thi công các dự án, đặc biệt là các dự án công trình giao thông trọng điểm.

3.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tích cực, phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư trình tự, thủ tục bồi thường GPMB. Tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Dự án Đường vành đai 4, Dự án cầu Kênh Vàng, Dự án các tuyến đường tỉnh 295C, 277B, 285B...

- Phối hợp Sở Xây dựng tham mưu giải pháp kế hoạch đảm bảo đầy đủ nguồn cung nguyên vật liệu đá, cát, đất, sỏi cho dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh.

3.6. Sở Nội vụ

Chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền quy chế, chế tài trong xử lý khen thưởng, kỷ luật các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, các cá nhân trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025 và các năm tiếp theo.

4. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 15/6/2023; Tập trung đẩy mạnh GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch đề thi công; Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công đúng quy trình, thời gian quy định; coi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025.

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách địa phương, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực, cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho các dự án.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng, quý với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện dự án; kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công.

- UBND thành phố Bắc Ninh, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ, huyện Yên Phong khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB, tái định cư cho các dự án trọng điểm, liên kết vùng, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Dự án đường Vành đai 4, Dự án các tuyến đường tỉnh 295C, 285B, 277B…

- Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với các dự án đã có khó khăn trong công tác GPMB nhưng đến hết 30/6/2025 vẫn chưa được giải quyết.

5. Đối với Chủ đầu tư các dự án ngân sách tỉnh quản lý và đơn vị sự nghiệp

Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2025, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường liên vùng, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với địa phương (Hội đồng GPMB cấp huyện) trong việc xây dựng phương án, giải ngân vốn và các nhiệm vụ khác thuộc công tác GPMB; chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của dự án.

- Khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án đã hoàn thành bảo đảm theo đúng thời gian quy định. Lập kế hoạch giao ban hàng tuần với các nhà thầu thi công các dự án chuyển tiếp, tăng cường kiểm tra, đôn đốc gắn với chất lượng công trình. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, đảm bảo đủ điều kiện phân bổ vốn, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

- Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định (trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu).

- Quyết tâm thực hiện giải ngân (phấn đấu trên 95%)  kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao, gắn với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, kiên quyết không để xảy ra các hành vi tiêu cực, lãng phí trong công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân; gắn việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công với bình xét thi đua cuối năm 2025.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định và yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh, cơ quan trung ương.

- Lập biểu tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2025 đối với từng dự án theo tháng, quý, năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/01/2025 để kịp thời tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành đầu tư công của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với các dự án chưa được giao vốn kế hoạch năm 2025: Đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, địa phương khẩn trương có báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 10/01/2025; đồng thời có kế hoạch chi tiết để đảm bảo các điều kiện phân bổ vốn theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung./.

(Gửi kèm Nghị quyết 369/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Phụ lục hướng dẫn)

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ KH ĐT, Bộ Tài chính (b/c); - TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Các Chuyên viên VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ngô Tân Phượng |
| --- | --- |

DANH MỤC CÁC CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN VĂN BẢN

| STT | CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |
| Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh năm 2025 |  |
| 1 | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh |
| 2 | Ban QLDA xây dựng giao thông Bắc Ninh |
| 3 | Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình |
| 4 | Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Quế Võ |
| 5 | Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành |
| 6 | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |
| 7 | Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh |
| 8 | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp |
| 9 | Chi cục thủy lợi |
| 10 | Công an tỉnh Bắc Ninh |
| 11 | Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống |
| 12 | Phòng Kinh tế thị xã Thuận Thành |
| 13 | Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh |
| 14 | Sở Công thương |
| 15 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 16 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 17 | Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh |
| 18 | UBND phường Võ Cường thành phố Bắc Ninh |
| 19 | UBND thành phố Từ Sơn (Ban QLDA) |
| Đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025 |  |
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh |
| 2 | Trung tâm y tế thị xã Quế Võ |
| 3 | Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải |
| 4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Đào tạo và sát hạch lái xe |
| Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh khác |  |
| 1 | Báo Bắc Ninh |
| 2 | Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng |
| 3 | Chi cục kiểm lâm |
| 4 | Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống |
| 5 | Đài phát thanh truyền hình Bắc Ninh |
| 6 | Trung tâm nước sạch và VSMTNT Bắc Ninh |
| 7 | Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài |
| 8 | Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Quế Võ |
| 9 | Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du |
| 10 | Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong |
| 11 | Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh |
| 12 | Văn phòng tỉnh ủy |
| 13 | Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh |
| 14 | Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN - Sở Khoa học công nghệ |
| 15 | Chi cục Phát triển nông thôn |
| 16 | Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành |
| 17 | Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh (chuyển: Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh) |
| 19 | Sở Y tế |
| 20 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 21 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 22 | Sở LĐTB&XH |
| 23 | Sở Giáo dục và Đào tạo |