| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 37/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số       59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư  xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 247/BC-STC    ngày 27/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- - Dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.

-	Chủ đầu tư: Ban Quản lý các Dự án xây dựng huyện Tiên Du.

-	Địa điểm xây dựng: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

-	Tổng mức vốn đầu tư: 34.380.025.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công: T5/2017 – Hoàn thành: T7/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính:  đồng

| - Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: - Chi phí GPMB - Xây lắp - Thiết bị - QLDA - Chi tư vấn - Chi phí khác | 33.949.264.049 6.010.595.718 24.487.662.449 699.500.000 519.059.196 1.747.465.629 484.981.057 | 32.479.227.700 6.010.594.900 23.628.222.000 676.899.000 455.521.000 1.582.356.000 125.634.800 |

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân | Thu hồi nộp NSNN |
| Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn chi xây dựng cơ bản tập trung (theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020) và các nguồn vốn khác (nếu có) | 32.479.227.700 | 30.000.000.000 | 2.479.227.700 | 0 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số: |  |  | 32.479.227.700 |  |
| Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 32.479.227.700 |  |
| Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- 1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền |
| --- | --- |
| Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn chi xây dựng cơ bản tập trung (theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020) và các nguồn vốn khác (nếu có) | 32.479.227.700 |

1.2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 16/12/2024 là:

| * Nợ phải thu: | 2.479.227.700 đ |
| --- | --- |
| - Vốn ngân sách tỉnh | 2.479.227.700 đ |
| * Nợ phải trả: | 2.479.227.700 đ |
| - Công ty Khởi Nguyên (TNHH) | 1.494.254.000 đ |
| - Công ty TNHH thương mại và vận tại Trọng Tín | 269.267.000 đ |
| - Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bắc Ninh (nay là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh) | 204.156.000 đ |
| - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Toàn Cương | 50.524.000 đ |
| - Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du | 361.428.900 đ |
| - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh | 19.397.000 đ |
| - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tiên Du (Thẩm tra quyết toán chi phí GPMB) | 9.128.000 đ |
| - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh | 71.072.800 đ |

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định/ dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| UBND xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du | 32.479.227.700 |  |

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở:             Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND huyện Tiên Du, UBND xã Lạc Vệ, Ban quản lý các DAXD huyện Tiên Du và các đơn vị có    liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CPV, XDCB; - Lưu: VT. | PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |