| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 38/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình hệ thống mạng đường ống cấp nước

- tập trung cụm xã Thụy Hòa - Dũng Liệt, huyện Yên Phong

- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư  xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ       quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng      Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh về việc Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 245/BC-STC ngày 27/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Dự án: Đầu tư xây dựng công trình hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung cụm xã Thụy Hòa - Dũng Liệt, huyện Yên Phong.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

- Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn          Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 19.248.156.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2020 – 2021.

- Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ngày 21/8/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị phê duyệt quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng vốn: | 18.056.261.950 | 17.724.036.000 |
| - Xây lắp | 16.032.043.950 | 15.962.954.000 |
| - QLDA | 407.055.000 | 387.767.000 |
| - Tư vấn | 1.351.905.000 | 1.260.387.000 |
| - Chi khác | 265.258.000 | 112.928.000 |

2. Vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân | Thu hồi nộp NSNN |
| Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có) | 17.724.036.000 | 13.000.000.000 | 4.724.036.000 | 0 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số: | 17.724.036.000 |  |  |  |
| Tài sản dài hạn (tài sản cố định) | 17.724.036.000 |  |  |  |
| Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

- 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 17.724.036.000 |  |

1.2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 07/10/2024 là:

| * Nợ phải thu: | 4.724.036.000đ |
| --- | --- |
| - Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có) | 4.724.036.000đ |
| * Nợ phải trả: | 4.724.036.000đ |
| - Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - HAWEICCO | 1.274.994.000đ |
| - Công ty TNHH xây dựng và thương mại quốc tế 1/5 | 2.122.990.000đ |
| - Công ty TNHH Nam Cường MT | 692.201.000đ |
| - Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 171.204.000đ |
| - Công ty cổ phần đầu tư, công nghệ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt | 39.883.000đ |
| - Công ty cổ phần đầu tư, công nghệ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt | 32.565.000đ |
| - Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng | 54.991.000đ |
| - Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh | 266.152.000đ |
| - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh | 3.465.000đ |
| - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh | 65.591.000đ |

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định/ dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Ninh | 17.724.036.000 |  |

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm      Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Ninh; Sở Tài chính, Sở               Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CPV, XDCB; - Lưu: VT. | PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |