| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 39/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

hạng mục công trình độc lập hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng

Trung tâm đào tạo và thi đấu bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh

- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư  xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng       Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số      02/BC-STC ngày 03/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình độc lập hoàn thành:

- Dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo và thi đấu bóng chuyền tỉnh    Bắc Ninh

- Hạng mục công trình độc lập hoàn thành:

+ Gói thầu số 10: Xây dựng nhà làm việc kết hợp ký túc xá vận động viên; Cung cấp thiết bị và lắp đặt thang máy, hệ thống điện nhẹ, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy công trình;

+ Gói thầu số 13: Hệ thống điện ngoài nhà (không kể trạm biến áp) và các chi phí liên quan.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2020 – 2022.

Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ngày: 19/9/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị phê duyệt quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng vốn: | 61.859.358.856 | 55.759.142.000 |
| - Xây lắp | 46.279.959.274 | 41.868.405.000 |
| - Thiết bị | 11.454.151.613 | 11.305.841.000 |
| - QLDA | 1.793.397.855 | 1.043.182.000 |
| - Tư vấn | 1.715.748.644 | 1.224.965.000 |
| - Chi khác | 616.101.470 | 316.749.000 |

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân | Thu hồi nộp NSNN |
| Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 55.759.142.000 | 52.422.346.600 | 3.336.795.400 | 0 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số: |  |  | 55.759.142.000 |  |
| Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 55.759.142.000 |  |
| Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- 1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 55.759.142.000 |  |

1.2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 24/9/2024 là:

| 1.2.1. Nợ phải thu: | 3.336.795.400đ |
| --- | --- |
| - Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 3.336.795.400đ |
| 1.2.2. Nợ phải trả: | 3.336.795.400đ |
| - Công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu | 1.646.910.400đ |
| - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kinh Bắc | 673.568.000đ |
| - Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Châu FTC | 212.275.000đ |
| - Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Hà Nội | 156.201.000đ |
| - Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 379.432.000đ |
| Trong đó: + Quản lý dự án (Gói 10, Gói13) | 143.182.000đ |
| + Giám sát xây dựng (Gói 10, Gói 13) | 4.483.000đ |
| + Giám sát thiết bị (Gói 10, Gói 13) | 86.747.000đ |
| + Lập và phân tích hồ sơ thầu (Gói 10, Gói 13) | 96.680.000đ |
| + Thẩm định hồ sơ và kết quả thầu (Gói 10, Gói 13) | 48.340.000đ |
| - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Thăng Long (Gói 10, Gói 13) | 189.260.000đ |
| - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh | 79.149.000đ |

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản | Tài sản cố định/ dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh | 55.759.142.000 |  |

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh; Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh; - VPUBND tỉnh: CVP, XDCB; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |
| --- | --- |