| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 77/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

- Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án

- Đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu Phúc Lộc (giai đoạn 2)

- thuộc khu tiêu Phả Lại, huyện Quế Võ

- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư  xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 05/BC-STC ngày 07/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành,với nội dung như sau:

- Dự án: Đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu Phúc Lộc (giai đoạn 2) thuộc khu tiêu Phả Lại, huyện Quế Võ.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Võ (nay là thị xã Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 48.142.320.000 đồng (Bốn tám tỷ, một trăm bốn hai triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+ Gói thầu số 3: Khởi công: T12/2017 - Hoàn thành: T5/2021.

+ Gói thầu số 4: Khởi công: T12/2018 - Hoàn thành: T6/2019

Điều 2: Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Dự toán sau điều chỉnh | Giá trị quyết toán được duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 48.142.320.000 | 42.634.314.828 |
| 1 | Xây dựng | 31.454.198.917 | 28.772.566.000 |
| 2 | Thiết bị | 1.474.277.297 | 1.458.798.000 |
| 3 | Đền bù GPMB | 8.785.867.828 | 8.735.050.828 |
| 4 | Quản lý dự án | 472.850.400 | 447.000.000 |
| 5 | Tư vấn | 2.834.289.952 | 2.437.536.000 |
| 6 | Chi khác | 1.270.283.849 | 783.364.000 |
| 7 | Dự phòng | 1.850.551.757 | 0 |

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Dự toán sau điều chỉnh | Thực hiện |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt | Số thu hồi nộp lại NSNN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4+6 | 6 |
| Tổng số | 48.142.320.000 | 42.634.314.828 | 39.150.647.500 | 3.488.970.900 | 5.303.572 |
| XDCB tập trung ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 48.142.320.000 | 42.634.314.828 | 39.150.647.500 | 3.488.970.900 | 5.303.572 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số: |  |  | 42.634.314.828 |  |
| Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 42.634.314.828 |  |
| Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- 1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn |  | Số tiền |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) |  | 42.634.314.828 |  |  |  |
|  | 2. Tình hình công nợ đến ngày 19/12/2024: |  |  |  |  |
|  | 2.1 Nợ phải thu: |  | 3.488.970.900đ |  |  |
|  | - Xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có): |  | 3.488.970.900đ |  |  |
|  | 2.2. Nợ phải trả: |  | 3.488.970.900đ |  |  |
|  | - Công ty TNHH thương mại vận tải Thảo Mạnh: |  | 1.920.098.900đ |  |  |
|  | - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh: |  | 100.562.000đ |  |  |
|  | - Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Quế Võ: |  | 12.150.000đ |  |  |
|  | - Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống: |  | 594.075.000đ |  |  |
|  | - Sở Nông nghiệp và PTNT: |  | 9.147.000đ |  |  |
|  | - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: |  | 54.363.000đ |  |  |
|  | - Viện kỹ thuật tài nguyên nước: |  | 49.678.000đ |  |  |
|  | - Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Ban quản lý dự án các công trình NN và PTNT Bắc Ninh): |  | 447.000.000đ |  |  |
|  | - Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Gia Đông: |  | 50.286.000đ |  |  |
|  | - Viện bơm và thiết bị thủy lợi: |  | 4.000.000đ |  |  |
|  | - Liên danh Công ty TNHH Phương Thành - Công ty cổ phần thiết bị điện Phong Hưng: |  | 247.611.000đ |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
|  | + Công ty cổ phần thiết bị điện Phong Hưng: |  | 174.440.000đ |  |  |
|  | + Công ty TNHH Phương Thành: |  | 73.171.000đ |  |  |
|  | 2.3 Nộp lại ngân sách Nhà nước: |  | 5.303.572đ |  |  |
|  | - Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Quế Võ: |  | 5.303.572đ |  |  |

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản | Tài sản cố định/ dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh | 42.634.314.828 |  |

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT; Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |