| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 297/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng

mở rộng bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 25/12/2017, số        1112/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 20/BC-SXD ngày 17/02/2025 của  Sở Xây dựng về việc thẩm định điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp Bắc Ninh tại Tờ trình số 10/TTr-QLDA ngày 22/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện Dự án quy định tại khoản 10, Điều 1,       Quyết định số 1112/QĐ-UBND từ “Năm 2021-2024” thành “Năm 2021-2025”;

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 1984/QĐ-UBND và số 1112/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo,       đảm bảo đúng quy định;

- Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Y tế và các     cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Y tế; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB, KTTH, VX; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |
| --- | --- |