| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 303/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án: Đầu tư xây dựng đài tưởng niệm, quảng trường,

- khu công viên cây xanh, hồ nước thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ

- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số    11/BC-STC ngày 20/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Dự án: Đầu tư xây dựng đài tưởng niệm, quảng trường, khu công viên cây xanh, hồ nước thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các DAXD thị xã Quế Võ.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Nay là Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

- Tổng mức vốn đầu tư: 13.620.000.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+ Gói thầu số 2: Khu công viên, cây xanh, hồ nước: 2006 – 2011;

+ Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ngày: 31/12/2011.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị phê duyệt quyết toán cả dự án | Giá trị phê duyệt quyết toán lần này |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng vốn: | 9.406.086.000 | 8.972.430.000 | 3.827.562.000 |
| - Xây lắp | 8.444.910.000 | 8.163.182.000 | 3.472.533.000 |
| - Thiết bị | 10.000.000 | 0 | 0 |
| - QLDA + Chi khác | 951.176.000 | 809.248.000 | 355.029.000 |

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân | Thu hồi nộp NSNN |
| Từ quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | 8.972.430.000 | 8.924.275.000 | 333.357.000 | 285.202.000 |
| Giá trị đã quyết toán Gói 1 đã PDQT tại QĐ số 1989/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh | 5.144.868.000 | 5.144.868.000 | 28.735.000 | 28.735.000 |
| Giá trị quyết toán lần này | 3.827.562.000 | 3.779.407.000 | 304.622.000 | 256.467.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số: |  |  | 8.972.430.000 |  |
| Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 8.972.430.000 |  |
| Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- 1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Từ quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | 8.972.430.000 |  |

1.2. Tổng các khoản nợ của hạng mục quyết toán lần này tính đến ngày 20/12/2024 là:

| * Nợ phải thu: | 304.622.000đ |
| --- | --- |
| - Ngân sách tỉnh | 304.622.000đ |
| * Nợ phải trả: | 304.622.000đ |
| - Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng | 86.098.000đ |
| - Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng | 23.644.000đ |
| - Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Quế Võ | 166.846.000đ |
| Trong đó: + QLDA gói 2 | 96.716.000đ |
| + Giám sát gói 2 | 70.130.000đ |
| - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh | 5.146.000đ |
| - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh | 22.888.000đ |
| * Nộp ngân sách nhà nước | 256.467.000đ |
| - Công ty xây dựng Phương Nam | 256.467.000đ |

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản | Tài sản cố định/ dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| UBND thị xã Quế Võ | 8.972.430.000 |  |

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thị xã Quế Võ, Ban quản lý các DAXD thị xã Quế Võ và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CPV, XDCB; - Lưu: VT. | PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải |