| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 107/KH-UBND | Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của        Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia       giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tỉnh Bắc Ninh năm 2025

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06); theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 649/TTr-CAT(PV01-PC06) ngày 14/02/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và tạo sự lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng Đề án 06; phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu năm 2025; tạo tiền đề tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

b) Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của Đề án.

c) Nhận thức rõ lộ trình và nhiệm vụ của Đề án trong năm 2025 gắn với thực tiễn địa phương và xuất phát từ quan điểm công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ nhân dân, vì tiện ích cho dân; chủ động tham mưu, kịp thời phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

a) Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Đề án theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

b) Triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: (1) Phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

c) Việc kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, tránh lãng phí; gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số.

d) Hoàn thành các nhóm mục tiêu cụ thể của giai đoạn theo các mốc thời gian đã được xác định trong Đề án 06.

đ) Nội dung thực hiện phải bám sát các phương hướng, mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 52-NQ-TU ngày 18/03/2022 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh; cụ thể là Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tạo nền tảng chuyển đổi số; Phát triển chính quyền số; Phát triển kinh tế số; Phát triển xã hội số; Đảm bảo nguồn lực cho chuyển đổi số.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện:

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2025 (44 nhiệm vụ).

a) Nhiệm vụ chung của các sở, ngành, địa phương (14 nhiệm vụ).

b) Nhiệm vụ cụ thể từng sở, ngành, địa phương (30 nhiệm vụ).

(Có Phụ lục các nhiệm vụ đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức:

a) Căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2025, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”; gửi 01 bản về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 28/02/2025 để theo dõi;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao định kỳ hằng tháng (trước ngày 10 của tháng), 6 tháng (trước ngày 10/6), 01 năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định;

c) Chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; khi có triển khai của các Bộ, ngành kịp thời trao đổi về Cơ quan thường trực Đề án 06 (Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) để tập hợp chung (đề nghị gửi kèm văn bản triển khai của Bộ, ngành và đơn vị thực hiện).

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Công an tỉnh

a) Hỗ trợ các sở, ngành, địa phương của tỉnh làm việc với các đơn vị của Bộ Công an để giải quyết các khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện Đề án 06;

b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên đôn đốc, theo dõi, tổng hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất phương hướng giải pháp đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Định kỳ hằng tháng, 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định;

c) Thực hiện cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ mới của từng sở, ban, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Chỉnh phủ, các bộ, ban, ngành tại địa chỉ dean06.bacninh.gov.vn. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; bổ sung cập nhật kết quả thực hiện vào trang http://dean06.vn theo chỉ đạo của Chính phủ.

d) Tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an; đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ; chấn chỉnh, phê bình kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện có hành vi vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, các sở, ngành, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh qua đầu mối Cơ quan Thường trực (Công an tỉnh) để chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Tổ CT Đề án 06 CP (VPCP, Bộ CA); - TTTU, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Ninh; - Thành viên Ban chỉ đạo CCHC, CĐS, ĐA06; - UBND các xã, phường, thị trấn; - VP UBND tỉnh: LĐVP, XDCB; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |

Phụ lục

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06 TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 21/02/2025 của UBND tỉnh)

| STT | NỘI DUNG, NHIỆM VỤ | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | THỜI GIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NHIỆM VỤ CHUNG |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch triển khai trong năm 2025 theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, gắn trách nhiệm của các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc sở, ngành, địa phương | Các sở, ngành, địa phương |  | Hoàn thành trước ngày 28/02/2025 |
|  | Khi xây dựng các dự án đầu tư công nghệ thông tin phải phải xác định mục tiêu và thực hiện đánh giá hiệu quả đo lường, định lượng được cụ thể, không định tính, tránh lãng phí ngân sách nhà nước. Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, thẩm định và giám sát | Các sở, ngành, địa phương | Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành trước 31/03/2025 |
|  | Điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính, không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, phải sao y, công chứng. Người dân sử dụng tài khoản VNeID mức 2 để mở tài khoản ngân hàng. | - Các sở, ngành, địa phương - Ngân hàng nhà nước tỉnh | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành trước ngày 31/03/2025 |
|  | Tham gia xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật để đảm bảo hành lang pháp lý cho hoạt động của mọi ngành, lĩnh vực trên môi trường số | Các sở, ngành, địa phương | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh | Khi các Bộ, ngành triển khai |
|  | Cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh phải xử lý công việc trên môi trường mạng và ký số | Các sở, ngành, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 8/2025 |
|  | Tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật đã được Quốc hội thông qua, trọng tâm là Luật Giao dịch điện tử, Luật Dữ liệu (đảm bảo đáp ứng về mặt thời gian Luật dữ liệu có hiệu lực từ ngày 01/7/2025). | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Văn phòng UBND tỉnh | Khi các Bộ, ngành triển khai |
|  | Đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả; 100% thủ tục hành chính không bị giới hạn bởi địa giới hành chính | Các sở, ngành, địa phương | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành trước ngày 30/11/2025 |
|  | Đẩy nhanh xây dựng dữ liệu quan trọng trong các lĩnh vực như dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện... phục vụ công tác chia sẻ, kết nối dữ liệu | Các sở, ngành, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh | Hoàn thành xong trước 15/12/2025 |
|  | Đối với người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đảm bảo 100% TTHC của người nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng DVC trực tuyến | Các sở, ngành, địa phương | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công được quy định tại quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 và Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 | Các sở, ngành, địa phương | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp, đề xuất dự toán kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2025 gửi Sở Tài chính để đảm bảo lộ trình triển khai Đề án 06 năm 2025 | Các sở, ngành, địa phương | Sở Tài chính | Đã hoàn thành |
|  | Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Dữ liệu và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan | Các sở, ngành, địa phương | Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh | Hoàn thành trước ngày 30/11/2025 |
|  | Các sở, ngành, địa phương hàng năm rà soát, đánh giá việc đào tạo nhân lực công nghệ thông tin kỹ năng số, an ninh an toàn trên môi trường điện tử trên nền tảng MOOC, đề xuất cắt giảm chi phí đào tạo truyền thống, tránh lãng phí, tốn kém | Các sở, ngành, địa phương | Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Tiếp tục triển khai thực hiện 16 mô hình theo 19 mô hình theo Công văn số 360/UBND-XDCB ngày 02/10/2024 của UBND tỉnh | Các sở, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; | Thực hiện thường xuyên |
| II. | NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch ứng dụng dữ liệu đã số hóa như Hộ tịch, Đất đai để cắt giảm thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp | Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành xong trước 28/02/2025 |
|  | Công bố toàn bộ danh mục dữ liệu thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đạt tỷ lệ 100%;đồng thời hoàn thiện số hóa và tích hợp dữ liệu để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương | Hoàn thành xong trước 31/3/2025 |
|  | Nghiên cứu giải pháp cắt giảm, bãi bỏ, chuyển quyền giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện về cấp xã; triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, người dân chỉ cần đến bộ phận tiếp dân gần nhất để nộp hồ sơ giao dịch các thủ tục hành chính. | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành xong trước 01/3/2025 |
|  | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành xong trước 30/6/2025 |
|  | Rà soát, bố trí kinh phí tổng thể và có cơ chế đặc thù đối với các nhóm về dịch vụ xác thực, dịch vụ công, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo… | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành xong 30/6/2025 |
|  | Rà soát thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ liệu đã được số hóa, trước mắt ưu tiên đối với dữ liệu đất đai đã được số hóa, nghiên cứu đưa vào tái sử dụng phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính về cư trú | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành trước 30/4/2025 |
|  | Tập trung thúc đẩy các “mũi nhọn” về Chuyển đổi số: Phát triển vệ tinh viễn thông, nâng cấp hạ tầng trục viễn thông | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | Hoàn thành xong trước 15/6/2025 |
|  | Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành, địa phương | Hoàn thành xong trước 15/3/2025 |
|  | Thúc đẩy việc thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội | Các sở, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, BHXH tỉnh | Thực hiện thường xuyên |
|  | Đẩy mạnh triển khai thu thuế hộ gia đình phục vụ quản lý kinh tế | Cục thuế tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính | Thực hiện thường xuyên |
|  | Tuyên truyền, giáo dục về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Sở Khoa học và Công nghệ | Đài phát thanh và truyền hình; Báo Bắc Ninh; Cổng thông tin điện tử tỉnh | Thực hiện thường xuyên |
|  | Triển khai giải pháp định danh địa điểm, đánh số nhà theo Thông tư số 08/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng | Sở Xây dựng | Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành xong trước 15/06/2025 |
|  | Xây dựng cư sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương. Đồng bộ dữ liệu đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đưa vào sử dụng phục vụ cắt giảm giấy tờ khi giải quyết các thủ tục hành chính. | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Cục thuế tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh | Hoàn thành xong trước 30/06/2025 |
|  | Triển khai liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa cơ quan Công chứng - Văn phòng đăng ký đất đai - Thuế để cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Tư pháp; Cục Thuế; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành xong trước 01/06/2025 |
|  | Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thu phí 0 đồng đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh | Sở Tài chính | Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ngành, địa phương có liên quan | Hoàn thành xong trước 01/4/2025 |
|  | Xây dựng dữ liệu học sinh từ Mầm non đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có văn bản gửi Cục C06, Bộ Công an thực hiện làm sạch, kết nối chia sẻ dữ liệu. | Sở Giáo dục và Đào tạo | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành xong trước 30/04/2025 |
|  | Hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thiện theo lộ trình đã đề ra |
|  | Tổ chức tuyên truyền Luật Dữ liệu | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Đài phát thanh và truyền hình; Báo Bắc Ninh; Cổng thông tin điện tử tỉnh | Thực hiện thường xuyên |
|  | Tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu, thực hiện thường xuyên trong năm 2025 và các năm tiếp theo | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; sở, ngành có liên quan | Thực hiện thường xuyên |
|  | Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; sở, ngành, địa phương có liên quan |  |
|  | Thực hiện mô hình, chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, thực hiện thanh toán trực tuyến viện phí, học phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia | Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài Chính; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh | Hoàn thành trước ngày 30/6/2025 |
|  | Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh từ khi bắt đầu đi học cho đến khi học hết Trung học phổ thông tích hợp vào Cơ sở dữ liệu về giáo dục phổ thông. | Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Khi Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai |
|  | Tổ chức tập huấn cho các cơ sở khám chữa bệnh để triển khai có hiệu quả việc tích hợp Giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, bảo đảm người dân có thể sử dụng Sổ này thay thế cho Sổ khám chữa bệnh bằng giấy | Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh | Bộ Y tế, Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam |  |
|  | Triển khai Sổ sức khỏe điện tử cho trẻ em, nhất là thông tin tiêm chủng (ngay từ khi chào đời), gắn với VNeID cha mẹ, người giám hộ. Phấn đấu đến cuối năm 2025, có 100% các cơ sở y tế (công lập và tư nhân) tham gia | Sở Y tế | Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh | Khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Công an |
|  | Triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, trong đó có đào tạo chuyển đổi số cho các đồng chí lãnh đạo các cấp và đào tạo cho chương trình giáo dục phổ thông | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Giáo dục và Đào tạo | Khi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai |
|  | Thực hiện tích hợp thông tin người nộp thuế, triển khai nộp thuế trên VNeID; rà soát triển khai sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính của ngành thuế; làm sạch dữ liệu tài khoản người nộp thuế từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP | Cục Thuế tỉnh | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ. | Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục thuế; Bộ Công an |
|  | Làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp | Sở Tư pháp | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | 15/01/2025 |
|  | Tăng cường kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó chú trọng kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-TTg tại cơ quan, đơn vị mình trong năm 2024, đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Đề án 06; Việc sử dụng dữ liệu điển tử để thay thế hồ sơ giấy. Việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ để quá hạn | Sở Nội vụ | Công an tỉnh; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Triển khai liên tuyến dữ liệu, bệnh án điện tử phục vụ khám chữa bệnh, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện thuộc Bắc Ninh - Bạch Mai | Sở Y tế | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành trước 31/3/2025 |
|  | Đối chiếu danh mục 154 thủ tục hành chính có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 9/7/2023 khi đã cấp trên VNeID, các sở ngành, doanh nghiệp sửa đổi quy trình nghiệp vụ, không yêu cầu người dân xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp giấy | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Công an tỉnh | Hoàn thành trước ngày 30/4/2025 |