| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 700/UBND-XDCB V/v xem xét đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng | Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2025 |

| Kính gửi: - - | Sở Xây dựng; BQL Dự án ĐTXD công trình DD&CN. |
| --- | --- |

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 15/TTr-QLDA ngày 21/02/2025 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 5, 8, 10, 14 thuộc        Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát nội dung đề xuất của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tại Tờ trình số 15/TTr-QLDA; tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/02/2025./.

(Gửi kèm Tờ trình số 15/TTr-QLDA)

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c); - VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB; - Lưu: VT. | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Vũ Huy Phương |
| --- | --- |