| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 449/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong – Tiên Du)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong – Tiên Du);

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng Giao thông Bắc Ninh (nay là Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh) tại Văn bản số 273/CV-BQLDA ngày 19/02/2025; Báo cáo kết quả thẩm định số 41/BC-SXD ngày 28/02/2025 của Sở Xây dựng về Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong – Tiên Du),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong - Tiên Du) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong – Tiên Du).

2. Mã số thông tin công trình: 8025498.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Phong và Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (dọc theo ĐT.276 từ nút giao ĐT.276 và ĐT.277 tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, đến nút giao Hầm chui đường sắt thuộc xã Nội Duệ, huyện Tiên Du.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh.

6. Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Hưng Thịnh.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình: Dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C; công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

8. Mục tiêu dự án: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, đảm bảo an toàn và góp phần nâng cao chỉ tiêu phát triển đô thị của tỉnh.

9. Quy mô đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng mới hệ thống chiếu sáng dọc theo tuyến đường ĐT.276, chiều dài khoảng 9km, từ nút giao ĐT.276 và ĐT.277 tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong đến trước nút giao Hầm chui đường sắt thuộc xã Nội Duệ, huyện Tiên Du. Các hạng mục chính bao gồm:

* Hệ thống chiếu sáng tuyến đường:  Xây dựng khoảng 9km hệ thống điện chiếu sáng dọc theo đường ĐT.276. Sử dụng cột đèn thép liền cần cao 11m, độ vươn 1,5m. Lắp đặt đèn LED công suất 150W. Tại nút giao cầu Ngũ Huyện Khê: Bố trí chiếu sáng bằng cột đèn cao 17m và đèn pha LED công suất 250W.

* Trạm biến áp (TBA): Xây dựng mới 04 TBA kiểu trạm treo, công suất 50kVA mỗi trạm. TBA và cột đèn được lắp đặt trên lề, hè đường, đảm bảo an toàn giao thông.

* Hệ thống điện và điều khiển: Sử dụng tủ điện chuyên dụng để điều khiển hệ thống chiếu sáng. Tủ điều khiển có chức năng cấp nguồn, đóng/cắt, và điều khiển tại chỗ bằng rơ le thời gian. Dây cáp điện hạ thế, cáp lõi đồng, được đi ngầm trong cống cáp.

* An toàn điện: Bố trí hệ thống chống sét và nối đất cho TBA, thiết bị chiếu sáng, và đường dây cấp điện theo quy định.

* Nguồn điện: Nguồn đấu nối cho TBA và hệ thống chiếu sáng được thực hiện theo văn bản số 437/ĐLYP-KHKT+TH ngày 23/12/2024 của Điện lực Yên Phong và văn bản số 711/ĐLTD-KHKT ngày 18/12/2024 của Điện lực Tiên Du.

10. Bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo Quyết định này.

11. Các bước thiết kế và tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn

- Thiết kế gồm 02 bước.

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn chính được áp dụng:

+ QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng kỹ thuật.

+ TCVN 5574:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.

+ TCVN 4447:2012 - Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất.

+ TCVN 13608:2023 - Yêu cầu thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật.

12. Tổng mức đầu tư xây dựng: 18.438.448.000 đồng

(Mười tám tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng)

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 13.091.409.280 đồng; |
| --- | --- |
| - Chi phí thiết bị: | 2.084.280.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | 301.747.887 đồng; |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 955.910.814 đồng; |
| - Chi phí khác: | 328.877.799 đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 1.676.222.578 đồng. |
| Tổng cộng: | 18.438.448.358 đồng. |
| Tổng cộng (làm tròn): | 18.438.448.000 đồng. |

13. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026.

14. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 theo chủ trương đầu tư được duyệt.

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh):

- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo đúng Quyết định phê duyệt.

- Tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Chịu trách nhiệm về năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Tiếp thu, hoàn thiện các ý kiến thẩm định và tối ưu hóa các giải pháp kinh tế - kỹ thuật.

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan:

- Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, báo cáo UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng Quyết định phê duyệt.

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, UBND các huyện Yên Phong và Tiên Du căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh; UBND các huyện: Yên Phong, Tiên Du và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; - Lưu: VT, CN. XDCB, KT.TH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ngô Tân Phượng |
| --- | --- |