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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

Số:         /2026/QĐ-UBND



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày      tháng    năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 208/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập; 
Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số  …../TTr-SXD ngày      tháng    năm 2026;
Uỷ ban nhân dân ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....tháng.... năm 2026. 
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Vụ pháp luật - Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Xây dựng;  

- Cục Kiểm tra văn bản và TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban thuộc Tỉnh uỷ;
- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh:
   + LĐVP, các phòng, đơn vị;

   + Trung tâm Thông tin;

   + Lưu: VT, XD.
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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY ĐỊNH
Phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bao gồm:

1. Điểm b khoản 4 Điều 73 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng về ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã quyết định đầu tư;
2. Điểm c khoản 4 Điều 73 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP về phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận vị trí, ranh giới sử dụng đất, phương án tuyến hoặc mặt bằng tổng thể của dự án đầu tư xây dựng ở các khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc quy hoạch chi tiết ngành theo pháp luật về quy hoạch;
3. Khoản 5 Điều 52 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP về ban hành quy định cụ thể về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

4. Khoản 7 Điều 73 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP về Ban hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Phân cấp quản lý trật tự xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn; Phân cấp, ủy quyền tiếp nhận thông báo khởi công theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật;
5. Điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về phân công, phân cấp tổ chức kiểm tra về phòng cháy chữa cháy;

6. Điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng về phân cấp, ủy quyền thực hiện việc kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng cho Sở Xây dựng;
7. Khoản 7 Điều 3, Điều 20, điểm b khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, Điều 35 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
8. Khoản 5 Điều 51 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP về việc UBND tỉnh thực hiện phân cấp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp xã thực hiện các nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định của Nghị định này;

9. Điểm d khoản 4 Điều 51 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP về chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý;

10. Khoản 4 Điều 41 Nghị định 207/2026/NĐ-CP về việc UBND tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc hoặc UBND cấp xã nơi xây dựng công trình để tổ chức rà soát, yêu cầu đánh giá an toàn hoặc tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định 207/2026/NĐ-CP; 

11. Điểm a khoản 6 Điều 42 Nghị định 207/2026/NĐ-CP về tiếp nhận thông tin, thực hiện các nội dung liên quan việc xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai th ác, sử dụng tại khoản 5, khoản 6 Điều 42 Nghị định 207/2026/NĐ-CP;

12. Điểm a khoản 9 Điều 43 Nghị định 207/2026/NĐ-CP về phân cấp của UBND tỉnh cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc hoặc UBND cấp xã việc xem xét, cho ý kiến và thực hiện các nội dung liên quan việc xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế tại khoản 6, khoản 9 Điều 43 Nghị định 207/2026/NĐ-CP;

13. Điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định 207/2026/NĐ-CP về việc phân cấp của UBND cấp tỉnh cho UBND cấp xã chủ trì giải quyết sự cố công trình trên địa bàn.

14. Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 212/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng về việc phân cấp thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân.

15. Khoản 4 Điều 44 Nghị định 212/2026/NĐ-CP của Chính phủ về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

16. Một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và phân công nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp để thi hành Luật Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, phối hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và quy định về viết tắt 

1. Ủy ban nhân dân viết tắt là UBND.

2. UBND phường, xã gọi chung là UBND cấp xã.

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh, bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp xã là Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp xã.
5. Công trình xây dựng do Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng được gọi chung là công trình chuyên ngành.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO CÁ NHÂN, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Điều 4. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của người quyết định đầu tư đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của người quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp xã thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của người quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư.

3. Riêng đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của người quyết định đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 208/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập.
Điều 5. Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư công, dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã quyết định đầu tư
1. Cơ quan thẩm định tại Điều 4 Quy định này tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư trình để thực hiện thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.
2. Nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26, khoản 4 Điều 27 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và  điểm a, điểm b khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15. 
3. Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 điểm b khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15.
4. Việc phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP. Riêng đối với dự án lập thiết kế FEED, thiết kế kỹ thuật tại Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án lập thiết kế bản vẽ thi công tại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Chủ đầu tư thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại điểm a, b, c khoản 7 Điều 31 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 làm cơ sở để tổng hợp trình phê duyệt dự án.
5. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP. Trường hợp nội dung điều chỉnh thuộc đối tượng phải thẩm định theo quy định của pháp luật, việc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 6. Phân cấp thẩm quyền chấp thuận vị trí, ranh giới sử dụng đất, phương án tuyến hoặc mặt bằng tổng thể của dự án đầu tư xây dựng ở các khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc quy hoạch chi tiết ngành theo pháp luật về quy hoạch

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận vị trí, ranh giới sử dụng đất, phương án tuyến hoặc mặt bằng tổng thể của dự án đầu tư xây dựng ở các khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc quy hoạch chi tiết ngành theo pháp luật về quy hoạch

Điều 7. Quản lý Định mức xây dựng

1. Sở Xây dựng tổ chức lập, trình UBND tỉnh ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng tại địa phương chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành; cập nhật định mức dự toán (trừ quy định tại khoản 2) đã được UBND tỉnh ban hành vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy định tại Nghị định quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng các định mức dự toán do UBND tỉnh ban hành.

2. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương) tổ chức lập, trình UBND tỉnh ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý tại địa phương chưa có trong hệ thống định mức xây dựng chuyên ngành do Bộ chuyên ngành ban hành; cập nhật định mức dự toán cho các công tác xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý được UBND tỉnh ban hành vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định. 

3. Chủ đầu tư các dự án xác định định mức dự toán công trình đối với các công tác xây dựng chưa có hoặc đã có định mức nhưng chưa phù hợp với thực tế công trình đối với các công tác xây dựng có công nghệ thi công mới, sử dụng vật liệu mới; đồng thời, gửi hồ sơ và kết quả xác định định mức về Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để phục vụ việc rà soát, xem xét, quyết định cập nhật hệ thống định mức xây dựng.

4. Kinh phí rà soát, cập nhật định mức xây dựng do Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện gồm: kinh phí lập kế hoạch, tổ chức rà soát; khảo sát, xác định, thẩm định; cập nhật định mức mới, định mức điều chỉnh. Kinh phí này được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm.

Kinh phí cho việc tổ chức xây dựng định mức mới, điều chỉnh định mức quy định tại khoản 3 Điều này được tính vào chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

Điều 8. Chỉ số giá xây dựng

1. Sở Xây dựng tổ chức xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

2. Chủ đầu tư dự án căn cứ loại hợp đồng, nội dung, tính chất công việc của hợp đồng, quyết định việc sử dụng chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố (nếu phù hợp) hoặc tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để tính toán, xác định chỉ số giá xây dựng.

3. Kinh phí cho việc thu thập số liệu, xác định và công bố chỉ số giá xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm. Kinh phí cho việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình tại khoản 2 Điều này được tính vào chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

Điều 9. Quản lý giá xây dựng, giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và chỉ số giá xây dựng

1. Sở Xây dựng:

a) Tổ chức xác định suất vốn đầu tư xây dựng, giá bộ phận, đơn vị kết cấu công trình tại địa phương chưa được Bộ Xây dựng công bố hoặc đã công bố nhưng chưa phù hợp trình UBND tỉnh công bố.

b) Tổ chức lập và công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo quy định.

c) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát và công bố thông tin giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra kê khai, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định làm cơ sở công bố thông tin giá vật liệu xây dựng.
2. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Xây dựng xác định và công bố thông tin giá các vật liệu xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

3. Ban QLDA cấp tỉnh, các chủ đầu tư dự án

Định kỳ hằng tháng thực hiện cung cấp thông tin về giá vật liệu xây dựng đến các công trình được giao làm chủ đầu tư cho Sở Xây dựng làm cơ sở tham khảo, công bố thông tin giá vật liệu xây dựng theo quy định. 

4. Kinh phí cho việc thu thập số liệu, xác định và công bố chỉ số giá xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm. 

Điều 10. Phân cấp thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng (bao gồm cả giấy phép điều chỉnh) cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn hành chính tỉnh Bắc Ninh

1. Phân cấp cho Sở Xây dựng tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 212/2026/NĐ-CP.

2. Phân cấp cho Sở Xây dựng tổ chức thực hiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng (bao gồm cả giấy phép điều chỉnh) cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 44 Nghị định 212/2026/NĐ-CP.
Mục 2
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG, KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Điều 11. Quy định cụ thể về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
1. Quy mô, chiều cao công trình xây dựng mới để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đáp ứng yêu cầu sau: Quy mô công trình từ cấp III trở xuống xác định theo quy mô kết cấu được quy định tại Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, số tầng cao không quá 03 tầng và chiều cao công trình không vượt quá 14m.

2. Quy mô, chiều cao công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc không làm thay đổi quy mô ban đầu của công trình hiện hữu.
Điều 12. Thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
Thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tối đa không quá 05 năm kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 52 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Xây dựng trong quản lý trật tự xây dựng

1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp trên Cổng thông tin điện tử của Sở và gửi bản sao (hoặc bản điện tử) giấy phép xây dựng đã cấp cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình để phối hợp quản lý.

3. Công bố, công khai số điện thoại, hộp thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tổ chức tiếp nhận các thông tin phản ánh vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn để kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

4. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và đột xuất; kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp; chủ trì kiểm tra trật tự xây dựng đối với công trình nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.
5. Đôn đốc, kiểm tra Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trên địa bàn khi có đề nghị.

6. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng do buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND cấp xã theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong quản lý trật tự xây dựng

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng đã cấp, số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận các thông tin phản ánh vi phạm về trật tự xây dựng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình; tổ chức tiếp nhận các thông tin phản ánh vi phạm về trật tự xây dựng trong các Khu công nghiệp để kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

3. Tiếp nhận thông báo khởi công đối với các công trình trong các Khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.

4. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trật tự xây dựng theo các nội dung quy định tại Điều 67 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với công trình trong các Khu công nghiệp; thực hiện xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định.

5. Kiểm tra, giám sát việc dừng thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng trong các Khu công nghiệp theo quy định.

6. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý trật tự xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trong phạm vi các Khu công nghiệp.

Điều 15. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý trật tự xây dựng
1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (bao gồm các công trình xây dựng trong các cụm công nghiệp), trừ các công trình trong các Khu công nghiệp.

2. Công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng đã cấp theo thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử hoặc hình thức công khai phù hợp theo quy định.
3. Tiếp nhận thông báo khởi công của các công trình trên địa bàn (trừ các công trình trong các Khu công nghiệp) theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15. Tổng hợp thông tin các công trình xây dựng trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

4. Công bố, công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận các thông tin phản ánh vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn để kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

5. Tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng định kỳ và đột xuất theo các nội dung quy định tại Điều 67 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP đối với các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.
6. Kiểm tra, giám sát việc dừng thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định.

7. Phối hợp kịp thời khi có đề nghị của Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm.

8. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý trật tự xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn.

9. Báo cáo về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

10. Đối với trường hợp cụm công nghiệp nằm trên địa giới hành chính của 2 đơn vị cấp xã trở lên thì UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động xây dựng quy chế phối hợp để quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý trật tự xây dựng

Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng công trình

1. Trước thời điểm khởi công xây dựng công trình ít nhất 03 ngày làm việc, chủ đầu tư phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công kèm theo hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (đối với công trình trong các khu công nghiệp), UBND cấp xã nơi xây dựng công trình. Trường hợp công trình thuộc diện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định, chủ đầu tư đồng thời gửi thông báo khởi công đến cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân cấp để thực hiện kiểm tra theo quy định. Mẫu thông báo khởi công xây dựng thực hiện theo Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

2. Công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng để tổ chức, cá nhân theo dõi và giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Thi công theo đúng nội dung giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt. Trong quá trình tổ chức thi công nếu có thay đổi so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng liên quan đến vị trí, quy mô, kết cấu, kiến trúc công trình thì Chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công theo các nội dung thay đổi.

4. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng giải quyết các công việc liên quan đến trật tự xây dựng khi có yêu cầu, chấp hành các quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của người có thẩm quyền.

5. Đối với Chủ đầu tư dự án nhà ở có thêm trách nhiệm sau:

a) Đối với những lô đất do chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân được tự xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, giám sát chủ nhà ở trong việc tuân thủ giấy phép xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch xây dựng và các nội dung khác theo đồ án quy hoạch được phê duyệt.

b) Chịu trách nhiệm khi không kịp thời thông báo UBND cấp xã nơi có dự án để kiểm tra khi phát hiện công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

6. Đối với Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp có thêm trách nhiệm sau:

Theo dõi, giám sát việc tuân thủ giấy phép xây dựng, thiết kế được thẩm định và quy hoạch xây dựng của các Chủ đầu tư công trình xây dựng thuộc dự án thứ cấp trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và việc dừng thi công, khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng. Thông báo kịp thời cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (đối với công trình trong Khu công nghiệp), UBND cấp xã nơi có dự án (đối với công trình trong cụm công nghiệp) để kiểm tra khi phát hiện công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Điều 18. Phân công, phân cấp tổ chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy
1. Phân công Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh theo lĩnh vực xây dựng chuyên ngành quản lý tại khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thực hiện tổ chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quy định tại Phụ lục II Nghị định số 105/2025/NĐ-CP (trừ các cơ sở phân cấp cho UBND cấp xã tổ chức kiểm tra theo khoản 2 Điều này).

2. Phân cấp cho UBND cấp xã tổ chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở có cấp công trình từ cấp III trở xuống quy định tại Phụ lục II Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

Mục 3

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 19. Trách nhiệm chung

1. Sở Xây dựng

a) Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

b) Trực tiếp tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 51 Nghị định 207/2026/NĐ-CP đối với công trình chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 3 Điều 51 Nghị định 207/2026/NĐ-CP.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương trực tiếp tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 51 Nghị định 207/2026/NĐ-CP đối với công trình quy định tương ứng tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 51 Nghị định 207/2026/NĐ-CP.

3. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi chung là Ban Quản lý khu công nghiệp) trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đối với công trình được đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi chung là khu công nghiệp). 

4. UBND cấp xã

a) Trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn (trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều này); trong trường hợp công trình nằm trên địa giới hành chính của nhiều xã (phường), UBND cấp xã tại xã (phường) có phần diện tích sử dụng đất lớn nhất để xây dựng công trình hoặc cấp xã quyết định đầu tư dự án thực hiện;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Điều 20. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc trường hợp phải kiểm tra theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 207/2026/NĐ-CP và thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quy định tại Điều 26 Nghị định 207/2026/NĐ-CP 
Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình chuyên ngành; Ban Quản lý khu công nghiệp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong khu công nghiệp (trừ công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (do Sở Xây dựng thực hiện), công trình nông nghiệp và môi trường (do Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện).

Điều 21. Trách nhiệm trong việc đánh giá an toàn công trình, xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng
Trách nhiệm trong việc đánh giá an toàn công trình quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định 207/2026/NĐ-CP; xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng quy định tại khoản 2, khoản 5, khoản 6 Điều 42 Nghị định 207/2026/NĐ-CP; xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế quy định tại khoản 3, khoản 6, khoản 9 Điều 43 Nghị định 207/2026/NĐ-CP như sau:

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức thực hiện đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện đối với công trình nằm trên địa bàn quản lý (trừ công trình quy định tại khoản 1 Điều này). Trong trường hợp công trình xây dựng nằm trên địa giới hành chính của nhiều xã, phường, UBND cấp xã tại xã (phường) có phần diện tích sử dụng đất lớn nhất để xây dựng công trình hoặc cấp xã quyết định đầu tư dự án thực hiện.

Điều 22. Chủ trì giải quyết sự cố công trình, giám định nguyên nhân sự cố, giám định xây dựng; cập nhật thông tin về sự cố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

1. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì giải quyết sự cố, chủ trì giám định nguyên nhân sự cố, chủ trì giám định xây dựng công trình chuyên ngành có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng trên địa bàn tỉnh; trực tiếp cập nhật thông tin về sự cố công trình chủ trì giải quyết vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì giải quyết sự cố, chủ trì giám định nguyên nhân sự cố, chủ trì giám định xây dựng công trình xây dựng trong khu công nghiệp; trực tiếp cập nhật thông tin về sự cố công trình chủ trì giải quyết vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì giải quyết sự cố, chủ trì giám định nguyên nhân sự cố, chủ trì giám định xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn quản lý (trừ công trình quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này); Trong trường hợp công trình xây dựng nằm trên địa giới hành chính của nhiều xã, phường, UBND cấp xã tại xã (phường) có phần diện tích sử dụng đất lớn nhất để xây dựng công trình hoặc cấp xã quyết định đầu tư dự án chủ trì giải quyết sự cố, chủ trì giám định xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật thông tin về sự cố công trình chủ trì giải quyết vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn quản lý.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh, UBND cấp xã có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (gửi qua Sở Xây dựng) về tình hình quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và trật tự xây dựng thuộc phạm vi được giao quản lý trên địa bàn theo định kỳ quý I, quý III, 6 tháng và cuối năm.

Thời gian báo cáo vào ngày 20 tháng cuối quý đối với báo cáo quý, ngày 15 tháng 6 và tháng 12 đối với báo cáo 6 tháng, năm.

2. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, hoặc đột xuất, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (ngày 20 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng, ngày 20 tháng 12 đối với báo cáo năm), tổ chức giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng với UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan để đánh giá tình hình và đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Điều 24. Xử lý chuyển tiếp

1. Dự án, công trình xây dựng đã trình cấp có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trước ngày Quy định này có hiệu lực thì thẩm quyền thực hiện các thủ tục nêu trên tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định này.

2. Các dự án đã được quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trước ngày Quy định này có hiệu lực thì không phải phê duyệt lại. Các hoạt động tiếp theo của dự án thực hiện theo Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

DỰ THẢO 








